# АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «06 »  марта 2018 г.                №  9

О мерах по обеспечению безопасности населения на водоемах в весенний период на территории Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, снижения возможного ущерба и оперативного решения ремонтно-восстановительных задач паводкового характера:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению противопаводковых мероприятий на территории Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

2.Информировать население о складывающейся  ледовой обстановке на водоемах, мерах безопасности на льду в период весеннего ледостава».

3.Организовать проведение бесед с рыбаками, любителями подледного лова рыбы, о мерах безопасности на льду.

4.Установить информационные предупреждающие знаки о запрещении переходов по льду на водоемах в наиболее опасных местах выхода людей на лед.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                               Г. Н. Рябенкова.

Приложение

к распоряжению Администрации

Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

от 06.03.2018 г .№ 9.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области на 2018 год.

Цели мероприятий: своевременная и качественная подготовка органов управления, сил и средств муниципального звена            		 областной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 	  	 		 недопущению людских и материальных потерь в период весеннего половодья и летне-осенних 			 паводков на территории Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 		 области в 2017 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Кто проводит | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-планирующие мероприятия |
| 1. | Планирование противопаводковых мероприятий на территории Бердниковского сельского поселения | до 19.03.2018 | Глава поселения |  |
| 2. | Заседание КЧС и ОПБ по вопросу «Мероприятия по подготовке Бердниковского сельского муниципального звена Смоленской территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | 26.03.2018 | Администрация поселения |  |
| 3. | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состава сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий | 14.03.2018 | Глава поселения |  |
| 4. | Оценка и прогнозирование паводковой обстановки на территории Бердниковского сельского поселения | с 19.03.2018до окончания паводка | Глава поселения |  |
| 2. Практические мероприятия |
| 1. | Обследование водопропускных сооружений, дорог и мостов | до 30.03.2018г. | ДРСУ, специалист ГОЧС, глава с/п |  |
| 2. | Организация дежурства по наблюдению за паводковой обстановкой на водоемах и у мест размывов мостов | с 23.03.2018г. | Глава поселения |  |
| 3. | Проведения комплекса инженерно-технических мероприятий по усилению водозащитных сооружений в наиболее опасных местах | до 30.03.2018г. | Глава поселения |  |
| 4. | Очистка шламоотстойников, водопропускных труб, кюветов и отвод воды от земполотна | до 30.03.2018г. | ДРСУ |  |
| 5. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями | до 30.03.2018г. | Глава поселения |  |
| 6. | Провести информирование населения о паводковой обстановке, действиях и правилах поведения во время весеннего половодья, мерах безопасности при подледном лове. | В паводковой период постоянно | Глава поселения |  |
| 7. | Провести послепаводковое обследование объектов с определением суммы нанесенного ущерба и сроков выполнения восстановительных работ | После прохождения паводка | Глава поселения |  |