

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОМОДАНОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «15» ноября 2017 года № 55

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

на 2018-2028 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Администрация п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2018-2028годы».согласнопроложению.

2.Постановление Администрации Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 29.01.2015г. № 2 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 годы" считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области М.А.Леонов

Приложение

к постановлению Администрации

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской

области от «15» ноября 2017г.№ 55

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**Ромодановского сельского поселения Глинковского района**

**Смоленской области на 2018-2028годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения**

**Глинковского района Смоленской области**

**на 2018-2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения на 2018-2028 годы (в дальнейшем Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Цели Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Ромодановского сельского поселения с целью:   * обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; * повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, по снабжению сетевым газом населения в соответствии со стандартами качества. * проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов(шахтные колодцы) и распределительных газовых сетей в населенных пунктах . * создания комфортных условий труда и быта в сельской местности,улучшение качества питьевой воды. * снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения ,электроэнергии. * улучшение санитарного состояния территории Ромодановского сельского поселения. * улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения |
| Срок реализации Программы | Период реализации Программы: 2018-2028 годы, в том числе по этапам:  1-ый этап -2018-2022 годы  2-ой этап – 2023-2028 годы |
| Источник финансирования Программы | Средства областного, федерального бюджетов, средства бюджета Ромодановского сельского поселения, прочие средства  Общий объем за весь период-375 тыс.рублей  1.Федеральный бюджет-0  2.Областной бюджет-0  3.Бюджет поселения-375 тыс.рублей  4.Прочие средства-0  2018 год-40 тыс.рублей, в том числе:  бюджет поселения-40 тыс.рублей  федеральный бюджет-0;  областной бюджет-0.  2019 год-90 тыс.рублей, в том числе:  бюджет поселения -90 тыс.рублей  федеральный бюджет-0;  областной бюджет-0.  2020 год-80 тыс. рублей, в том числе:  бюджет поселения -80 тыс. рублей  федеральный бюджет-0;  областной бюджет-0.  2021 год-95тыс.рублей, в том числе:  бюджет поселения 95тыс.рублей  федеральный бюджет-0;  областной бюджет-0.  2022 год-70тыс.рублей, в том числе:  бюджет поселения 70 тыс.рублей  федеральный бюджет-0;  областной бюджет-0.  2023-2028г.г.-0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит:  -повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям  -повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения  -обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |
| Система контроля за выполнением Программы | Контроль выполнения Программы осуществляет Администрация Ромодановского сельского поселения |

**Раздел1.**

**Общая характеристика**

Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения разработана на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502, распоряжением правительства Российской Федерацииот 22.08.2011г № 1493 **«** О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство**»,** Устава Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной таких проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

-низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений, преобладание административных методов хозяйствования;

-отсутствие конкуренции.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек, а также препятствует привлечению средств внебюджетных источников в коммунальный сектор. Решить проблему повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Ромодановского сельского поселения будет способствовать выполнение ряда мероприятий, предусматриваемых Программой.

**Одной из основных задач Программы является:**

- формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств как бюджетного так и внебюджетного финансирования в целях снижения рисков инвестирования.

**Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения.**

**Электроснабжение**

Электроснабжение Глинковского района осуществляется от питающих центров электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - обслуживающей организации.

Источником питания потребителей на территории Ромодановского сельского поселения являются ПСКаськово>Фидер 1005> «Ромоданово».

***Основные проблемы системы электроснабжения***:

1. Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.
2. Безучетное потребление электрической энергии абонентами.
3. Хищение электрической энергии потребителями.
4. Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.
5. Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.
6. Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.
7. Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.
8. Дефицит квалифицированного персонала.

Распределение электроэнергии в поселении производится по воздушным линиям 10кВ до распределительных подстанций 10/0,4кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4кВ до объектов потребления.

Основные потребители электроэнергии – перерабатывающие предприятия, население и бюджетные организации.

Расчёты за потреблённую электроэнергию между поставщиком электроэнергии ОАО «Смоленскэнергосбыт» и потребителями осуществляются согласно показаниям приборов учёта на основании заключённых между ними договоров. По приборам учёта в поселении рассчитывается 100% потребителей электрической энергии.

Муниципальных электрических сетей нет. По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся в основном к электроприемникам 3 категории.

**Теплоснабжнние**

Теплоснабжение объектов социальной сферы и бюджетных организаций осуществляется дровяным топливом, в 5-ти объектах источник тепла – печное отопление.

Централизованных сетей теплоснабжения в поселении нет.

Жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла: автономных бытовых котлов, печей. Основными видами топлива являются дрова.  
 Централизованного отопления на территории поселения нет.

В целях повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства на территории Ромодановского сельского поселения планируется программа по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах.

**Водоснабжение**   
  
 Источником водоснабжения Ромодановского сельского поселения являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и сельскохозяйственные нужды поселения.

На территории поселения находится 5 артезианских скважин,одна из которых является муниципальной собственностью, а 4 скважины являются собственностью ООО «Рассвет» и 10 шахтных колодцев. Протяженность водопроводных сетей 10,1 км. Вся инженерная инфраструктура до настоящего времени не передана в хозяйственное ведение МУП «Коммунальщик». В настоящее время на эти объекты право собственности не зарегистрированы в регистрационной палате. Необходимо оформить правоустанавливающую документацию для дальнейшего проведения процедуры передачи в аренду или концессию на конкурсной основе частным предприятиям с целью привлечения в коммунальное хозяйство частных инвестиций.

Централизованным водоснабжением обеспечены 100 % бюджетных организаций, 99,9 % населения. 0,1 % населения пользуется шахтными колодцами.

Наблюдается снижение объёма реализации воды из-за сокращения объёмов потребления воды как предприятиями, так и населением. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям.

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, - к вторичному загрязнению водопроводных систем.

В настоящее время протяженность изношенных сетей высока, их физический износ составляет более 80 %.   
 текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водонапорных сетях, представленных в данной программе.

***Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:***

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

**Водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов**

В Ромодановском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Нет очистных сооружений для очистки сточных вод. Очистка воды в основном не производится.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельском поселении около 80 %.

На текущий момент объекты водоснабжения требуют срочной замены или реконструкции: все водозаборы, все водопроводные башни.

Только 99,9 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), остальное сельское население получают воду из колодцев.

При сложившейся практике строительства сельских водопроводов хозяйственным способом, существующие скважины пробурены непосредственно в селах или на производстве, на фермах, что часто не позволяет создать даже зон санитарной охраны строгого режима, тем более второй и третий пояса зоны.

Систематический производственный контроль над качеством подаваемой питьевой воды ОМС не проводится.

По данным Администрации сельского поселения:

- количество населения, обеспеченного питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет 136 человек; из них:

- количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 0 человек;

- количество населения, обеспеченного условно доброкачественной питьевой водой, - 136 человек;

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 100 процентов сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Производственная мощность водопроводных сооружений 10,0 м3 в сутки.

Потери и неучтенный расход воды составляет ежегодно более 30% .

Наблюдается ежегодное снижение объёма реализации воды из-за сокращения объёмов потребления воды как предприятиями, так и населением. Это подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям.

***Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:***

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Основная задача по развитию систем водоотведения в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков

**Водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов**

В Ромодановском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Нет очистных сооружений для очистки сточных вод.

Основная задача по развитию систем водоотведения в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого необходимо строительство очистных сооружений и централизованной канализационной сети.

В Ромодановском сельском поселении решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалка не отвечает техническим и санитарным требованиям. Полигонов ТБО на территории нет. Кроме того, на территории поселения существуют несанкционированные свалки.

Проблема в области обезвреживания отходов в целом заключается в отсутствии мероприятий по обезвреживанию рекультивированных свалок, нарушенных земель (после захоронения ТБО).

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:  
1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.  
2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3.Наличие несанкционированных свалок.

4. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

В сфере захоронения отходов проблема заключается в том, что свалки представляют опасность для окружающей среды, так как организованы без соблюдения требований природоохранного законодательства.  
 В целях обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния Ромодановского сельского поселения, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду требуется внедрение системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления.

**Газоснабжение**

Население, проживающее в жилых домах использует баллонный газ, для приготовления пищи.100% населения обеспечено баллонным газом.

**Раздел 2**

**Цели и целевые показатели**

Основные цели Программы:

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций, создания конкурентной среды;

- снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры с 70% до среднего уровня 40 %;

- повышение надежности водоснабжения;

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды, соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения.

 - повышение качества предоставляемых услуг и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса,

- уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- обеспечение населения, объектов бюджетной сферы и прочих объектов поселения централизованной канализацией;

- сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

- улучшение экологической ситуации на территории поселения, обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

 - повышение уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами по основным видам:

- централизованное водоснабжение ;

- централизованное водоотведение;

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере.

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы;

**3. Система программных мероприятий**

В целях реализации Программы планируется осуществить:

- изготовление проектно-сметной документации с проведением необходимых экспертиз и согласований;

* + ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной инфраструктуры.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Ромодановского сельского поселения Глинковского района с привлечением средств федерального, областного бюджетов.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного, федерального, бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2018-2028годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**5.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий**

**развития коммунальной инфраструктуры поселения.**

Общий объём средств, из бюджета Ромодановского сельского поселения на мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2018-2028 годы, составляет 1757,2 тыс. руб.

**6.Сроки реализации Программы.**

Действие Программы рассчитано на 11 лет с 2018 года по 2028 год.

**7.Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объём финансирования** |
|  |  |  |  | **(тыс.руб)** |
| **2018год** | | | | |
| 1. | Составление графика передачи объектов ЖКХ в концессию | Администрация |  | 0 |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО | Полигон ТБО Починковский р-н | Прочие средства | 0 |  |
| 3. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | Администрация | Бюджет поселения | 5,0 |
| 4. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | Администрация | Бюджет поселения | 35,0 |
| **2019год** | | | | |
| 1. | Чистка колодцев в Ромодановском сельском поселении | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО | Полигон ТБО Починковский р-он | Прочие средства | 0 |
| 3. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | Администрация | Бюджет поселения | 5,0 |
| 4. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | Администрация | Бюджет поселения | 35,0 |
| 5. | Снабжение баллонным газом население | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 6. | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения с целью передачи в концессию объектов ЖКХ | Администрация | Бюджет поселения | 20,0 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7. | Исследование воды в колодцах, скважине, водонапорной башне, колонке (все виды) | Администрация | Бюджет поселения | 20,0 |   **2020год** | | | | |
| 1. | Ремонт колодца д.Тимошино | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 2. | Чистка колодцев в Ромодановском сельском поселении | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 3. | Сбор и вывоз ТБО | Полигон ТБО Починковский р-н | Прочие средства | 0 |
| 4. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | Администрация | Бюджет поселения | 5,0 |
| 5. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | Администрация | Бюджет поселения | 35,0 |
| 6. | Снабжение баллонным газом население | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7. | Исследование воды в колодцах, скважине, водонапорной башне, колонке (все виды) | Администрация | Бюджет поселения | 20,0 |   **2021год** | | | | |
| 1. | Ремонт колонки д.Ромоданово | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 2. | Чистка колодцев в Ромодановском сельском поселении | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 3. | Сбор и вывоз ТБО | Полигон ТБО Починковский р-н | Прочие средства | 0 |
| 4. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | Администрация | Бюджет поселения | 5,0 |
| 5. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | Администрация | Бюджет поселения | 50,0 |
| 6. | Снабжение баллонным газом население | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| |  | | --- | |  | | 7. | Исследование воды в колодцах, скважине, водонапорной башне, колонке (все виды) | Администрация | Бюджет поселения | 20,0 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022год** | | | | | |
| 1. | Чистка колодцев в Ромодановском сельском поселении | | Администрация | Бюджет поселения | 10,0 |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО | | Полигон ТБО Починковсий р-н | Прочие средства | 0 |
| 3. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | | Администрация | Бюджет поселения | 5,0 |
| 4. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | | Администрация | Бюджет поселения | 35,0 |
| 5. | Снабжение баллонным газом население | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 6. | Исследование воды в колодцах, скважине, водонапорной башне, колонке (все виды) | | Администрация | Бюджет поселения | 20,0 |
| **2023-2028 г.г.** | | | | | |
| 1. | Ремонт внутрипоселковыхдорог и искусственных сооружений | | По результатам аукциона | Бюджет поселения | 0 |
| 2. | Ремонт колодцев | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 3. | Чистка колодцев в Ромодановском сельском поселении | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 4. | Сбор и вывоз ТБО | | Полигон ТБО Починковский р-н | Прочие средства | 0 |
| 5. | Замена уличных светильников на энергосберегающие светодиодные светильники | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 6. | Техническое обслуживание систем уличного освещения | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 7. | Оплата за электроэнергию(уличное освещение) | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 8. | Техническое обслуживание газопровода | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 9. | Страхование газопровода | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 10. | Снабжение баллонным газом население | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| 11. | Исследование воды в колодцах, скважине, водонапорной башне, колонке (все виды) | | Администрация | Бюджет поселения | 0 |
| **Итого по программе** | | **1757,2тыс.рублей.** | | | |

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

-обеспечить жителей поселения бесперебойны, безопасным предоставлением коммунальных услуг(водоснабжения, теплоснабжения);

-поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети Ромодановскоо сельского поселения Глинковского района;

-сократить ежегодные потери энергоресурсов.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории поселения.

**9. Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

Заказчиком Программы является Администрация Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация Глинковского сельского поселения, Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации данной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.