АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от      04.07.              2016    №  121

О  внесении    изменений         в

в распоряжение от 06.04.2016 № 55

В связи с кадровыми изменениями внести в состав районного штаба по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Глинковский район» Смоленской к работе в осенне-зимний период 2016/17 года, утвержденной распоряжением  Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 06.04.2016 №55 «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/17 года», следующее изменения:

1.Включить в состав районного штаба заместителя Главы муниципального образования  «Глинковский район» Кожухова Евгения Владимировича, определив его начальником штаба.

2.Исключить из состава районного штаба Саулину Г.А.

Глава  муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области                                        М.З. Калмыков

|  | Приложение №1 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от_________________ 2016 г. №_______ |
| --- | --- |

С О С Т А В

районного штаба по координации подготовки  жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  к работе в  осенне-зимний период 2016/2017 года

| Саулина Галина Александровна | -заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район», начальник штаба; |
| --- | --- |
| Супрунов Владимир Николаевич | -начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации, заместитель начальника штаба; |
| Члены районного штаба: |  |
| Бетремеева Людмила Алексеевна | -начальник отдела по образованию Администрации |
| Медведева Роза Михайловна | -начальник отдела по культуре Администрации; |
| Ващилина Светлана Владимировна | - специалист 1 категории по ГО и ЧС Администрации; |
| Рябенкова Галина Николаевна | -Глава Бердниковского сельского поселения (по согласованию); |
| Антипова Ольга Павловна | -Глава Болтутинского сельского поселения (по согласованию); |
| Терешкова Ольга Владимировна | -Глава Белохолмского сельского поселения (по согласованию); |
| Ларионова Лариса Викторовна | -Глава Доброминского сельского поселения (по согласованию); |
| Леонов Михаил Алексеевич | -Глава Ромодановского сельского поселения (по согласованию). |

|  | Приложение №2 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от_________________2016 г. №_______ |  |
| --- | --- | --- |

#### П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной  сферы

к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

| №№ п\п | Наименование | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов водоснабжения. теплоснабжения, улиц, дорог, подготовки спецтехники к работе в осенне-зимний период 2016/2017года. | До 25.05. 2016 года | Начальники отделов (Супрунов В.Н., Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.,) Главы сельских поселений (Рябенкова Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.), МУП «Коммунальщик» (Ушаткин С.Н.) |
| 2. | Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственный кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности. | До 25.05.2016 года | Главы сельских поселений (Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.) |
| 3. | Обеспечить создание 100% запаса топлива (уголь) к началу отопительного сезона 2016/2017 года. | 01.10. 2016 года | Начальник отдела по образованию (Бетремеева Л.А.) |
| 4. | Завершить разработку лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для потребителей –получателей бюджетных средств на 2017 год не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность объектов ЖКХ, и социально-культурной сферы. | до 01.08.2016года | Начальники отделов (Бетремеева Л.А., Медведева Р.М., Супрунов В.Н.) Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.). |
| 5. | Обеспечить подачу потребителями, финансируемыми из местного бюджета, заявок в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ на установление им лимитов потребления природного газа в 2017 году | До 25.05. 2016 года | Начальники отделов (Супрунов В.Н., Бетремеева Л.А., Медведева Р.М., ), Глава Болтутинского сельского поселения (Антипова О.П.,) |
| 6. | Обеспечить выделение денежных средств из местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок. |  | Финансовое управление (Конюхова И.В.;) начальники отделов (Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.,), Главы сельских поселений (Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.). |
| 7. | Разработать и утвердить типовой регламент организации временного электроснабжения потребителей на территориях сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» | До 01.10.2016 года | Начальник отдела по ЖКХ Администрации (Супрунов В.Н.), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.). |
| 8. | Провести проверку соответствия существующей категории надежности электроснабжения объектов образования, культуры, объектов жизнеобеспечения | До 01.09.2016 года | Начальник отдела по ЖКХ Администрации (Супрунов В.Н.), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.). МУП «Коммунальщик» (Ушаткин С.Н.) |
| 9. | Обеспечить выполнение основных требований «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»: -укомплектовать рабочие места обученным, аттестованным персоналом; -провести противоаварийные тренировки, связанные с особенностями предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха; -обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, нормативно-технической документацией; -устранить недостатки, отраженные в акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года. | Не позднее 01.10 2016 года | Начальники отделов (Бетремеева Л.А..,Медведева Р.М.), МУП «Коммунальщик» (Ушаткин С.Н.) |
| 10. | Обеспечить восстановление резервных источников электроснабжения для котельных, относящихся к 2 категории по надежности отпуска тепла потребителям | До 01.10.2016 года | Начальники отделов Администрации (Супрунов В.Н., Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.), |
| 11. | Завершить ремонт систем отопления, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, общественных зданий и зданий социально-культурного назначения. | До 01.09.2016 года | Начальники отделов Администрации (Супрунов В.Н., Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.), МУП «Коммунальщик» (Ушаткин С.Н.) |
| 12. | Оформить паспорта готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года. | До 01.11.2016 года | Начальники отделов Администрации (Супрунов В.Н.), Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.,), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.) |
| 13. | Провести техническую инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01.07.2016года. | 01.07.2016 года | Начальник отдела по ЖКХ Администрации (Супрунов В.Н.), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В. Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.), МУП «Коммунальщик» (Ушаткин С.Н.). |
| 14. | Рассмотреть на заседаниях штабов муниципального района и сельских поселений причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, финансируемых из местного бюджета за полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по водоснабжению перед организациями –поставщиками энергии и услуг. | Май-октябрь 2016 года | Начальники отделов Администрации (Супрунов В.Н., Бетремеева Л.А., Медведева Р.М.), Главы сельских поселений ( Рябенкова Г.Н., Ларионова Л.В., Терешкова О.В., Антипова О.П., Леонов М.А.) |