АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от «7__» _мая__ 2014 г. №_151___

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области №327 от 20.11.2013.

Администрация  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 20.11.2013 №327 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2014 - 2016 годы» изложив план реализации муниципальной программы на 2014 – 2016 годы в новой редакции (прилагается).

Глава Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области                                                                                 Н.А. Шарабуров

План реализации  муниципальной программы на 2014 – 2016 годы

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области на 2014 – 2016 годы»

| Наименование | Исполнитель мероприятия |  | Источники финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Очередной финансовый год |  | 1 год планового периода | 2 год планового периода |  | Очередной финансовый год |  | 1 год планового периода | 2 год планового периода |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (шт) | х |  | Местный бюджет |  | х | х |  | х | х |  | 17 |  | 17 | 17 |  |
| Основное мероприятие 1 (входящее в муниципальную программу) | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (шт) |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 |  |
| Опубликование в районной газете «Глинковский вестник» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области. |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Обучение водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. | МУЗ «Глинковская ЦРБ», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Организация и проведение занятий по безопасности дорожного движения со школьниками. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | Местный бюджет |  | 24,0 | - |  | 12,0 | 12,0 |  | х |  | х | х |  |
| Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район». |  | Местный бюджет |  | 47,0 | 6,0 |  | 20,5 | 20,5 |  | х |  | х | х |  |
| Обеспечение пред рейсовых осмотров автобусов предназначенных для перевозки детей. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | Х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Усиление контроля за прохождением водителями школьных автобусов пред рейсового и после рейсового медицинских осмотров. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | Х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Популяризация использования детских защитных кресел, ремней безопасности при перевозке детей в транспортных средствах. | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», районная газета «Глинковский вестник». |  | Х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей Глинковского района (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | Х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Обеспечение эффекта присутствия сотрудников ГИБДД на аварийно-опасных участках в часы наибольшего риска ДТП (сочетание факторов риска – самое опасное место/время). | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 71 | 6,0 |  | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 (входящее в муниципальную программу) | Мероприятия по комплексному обследованию дорожно-уличной сети и гидротехнических сооружений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (шт) |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |
| Проведение обследования дорожно-уличной сети с целью выявления мест, требующих освещения. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». |  | Местный бюджет |  | 1,0 | х |  | 0,5 | 0,5 |  | х |  | х | х |  |
| Проведение комплексного обследования дорожно-уличной сети, железнодорожных переездов, мостов и других сооружений с целью выявления необходимости установки дорожных знаков. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». |  | Местный бюджет |  | 1,0 | х |  | 0,5 | 0,5 |  | х |  | х | х |  |
| Проведение комплексного обследования дорожно-уличной сети, железнодорожных переездов, мостов и других сооружений, выявление объектов, требующих ремонта и реконструкции. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». |  | Местный бюджет |  | 1,0 | х |  | 0,5 | 0,5 |  | х |  | х | х |  |
| Содержание улично-дорожной сети: установка новых (если отсутствует) или замена существующих (неверно установленных, изношенных) дорожных знаков; нанесение дорожной разметки, устранение повреждений дорожного полотна; очистка дорог от мусора, наледи, снега. | МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Приобретение специальной одежды со светоотражающими элементами для работников МУП «Коммунальщик». | МУП «Коммунальщик» |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Обустройство автобусных остановочных пунктов табличками с указанием номера маршрута, время прибытия и отправления рейсового автобуса | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» |  | Местный бюджет |  | 25,0 | 5,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | х |  | х | х |  |
| Проведение ремонта улично-дорожной сети с. Глинка | Победитель конкурса |  | х |  | х | х |  | х | х |  | х |  | х | х |  |
| Проведение обследования состояния гидротехнических сооружений | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» |  | Местный бюджет |  | 17,0 | 5,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | х |  | х | х |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 45,0 | 10,0 |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  | 116,0 | 16,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |