# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20 июня   2014  г.    № _208_

О      внесении                изменений

в постановление Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области

от 11.12.2013 г. № 361

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской      области      п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 11.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.»:

1.  Позицию «источники финансирования Программы» паспорта

Программы изложить в новой редакции:

| источники финансирования Программы | Общий объем на весь период -125934,1 тыс. руб., в том числе: 1. Федеральный бюджет - 0 2. Областной бюджет -1584,1 тыс. руб. 3. Местный бюджета - 200,0 тыс.руб. 4. Прочие средства - 124150,0 тыс.руб. По годам: 2014 год – 5431,1 тыс.руб. в том числе: областной бюджет -1584,1 тыс. руб. местный бюджет - 200,0 тыс.руб. Прочие средства - 3650,0 тыс.руб. 2015год - 600,0 тыс.руб. в том числе: Прочие - 600,0 тыс.руб. 2016 год -41900,0 тыс.руб. в том числе: Прочие - 41900,0 тыс.руб. 2017 год - 14000,0 тыс.руб. в том числе: Прочие - 14000,0 тыс.руб. 2018 год -16000,0 тыс.руб. в том числе: Прочие - 16000,0 тыс.руб. 2019 год - 20000,0 тыс.руб.в том числе: Прочие - 20000,0 тыс.руб. 2020 год - 28000,0 тыс.руб в том числе: Прочие - 28000,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Приложение №1к муниципальной программе  изложить в новой редакции (прилагается).

Глава Администрации

муниципального образования

# «Глинковский  район»

# Смоленской области                                                      Н.А. Шарабуров

Приложение  №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Глинковского сельского поселения           Глинковского района Смоленской области

на 2014-2020 г.г.»

Раздел 3

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования   Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс.руб | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1 год планово го периода | 2 год планово го периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия программы – «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » - 1 этап |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 40% | х | х | х | х | х | х | 0 | 6 | 6 |
| Снижение потерь в водопроводных сетях при передаче воды потребителям до уровня 16% | х | х | х | х | х | х | 5 | 6 | 8 |
| Снижение затрат на производство коммунальной услуги (вода) на 34% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Экономия энергетических ресурсов на производство коммунальной услуги (вода) -40% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной инженерной инфраструктуры Глинковского сельского поселения – 18 объектов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по передаче муниципальных объектов водоснабжения в концессию | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | - | - | - | + |  | х | х | х |
| Выполнение работ по проведению инвентаризации безхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработке проекта по ликвидационному тампонажу безхозяйных подземных водозаборных скважин в Глинковском сельско м поселении | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с водоразборными колонками - 5,4 км в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения (арт.скважина, водонапорная башня, водопроводные сети с водоразборными колонками – 1,98км ) в д. Петропавловка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с водоразборными колонками в с. Глинка-5,4 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
| Замена участка водопровода в с. Глинка по ул. Калинина, 0,18 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 184,0 | 184,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 184,0 | 184,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Петропавловка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1600,1 | 1600,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1584,1 | 1584,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в с. Глинка, 2,0км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция муниципальной бани с пристроенной котельной и переводом на газовое отопление в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: 1 этап |  | Всего | 50850,0 | 3850,0 | 5100,0 | 41900,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 47934,1 | 5434,1 | 600,0 | 41900,0 |  |  |  |