# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    03 октября     2016г.  № 369

О        внесении                  изменений

в     постановление    Администрации

муниципального            образования

«Глинковский район»     Смоленской

области     от   20.11.2013 г.    № 324

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской      области      п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие  изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области                    от 20 ноября  2013 года № 324 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2013-2020 годы»» (в редакции постановления от 28.02.2014 № 69,  от 27.10.2014 № 352, от 07.12.2015 № 522,от 28.12.2015 № 573):

- Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению.

И.о. Главы  муниципального образования

# «Глинковский  район» Смоленской области                                  Г.А. Саулина

|  | Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район Смоленской области от _________________2016 №________ |
| --- | --- |

Перечень

Программных мероприятий(1-2 этапы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. |  | 2015г. | 2016 г. |  |  |  | Всего |  | примечание |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном сектооре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  | всего | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные ср | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, и муниципальных учреждений в том числе: | Администрации МО: Белохолмского, Бердниковского , Болтутинского, Доброминского, Ромодановского сельских поселений Глинковского района Смоленской области, Отделы Администрации МО «Глинковский район»(образования, культуры) | всего | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка энергетических паспортов, типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный б- | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные ср-ва | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Муниципальные бюджетные учреждения культуры: в том числе | отдел по культуре, Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Музей, детская музыкальная школа | Музей, детская музыкальная школа | Всего | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных организаций и муниципальных образований сельских поселений | Администрация МО «Глинковский район» Администрации Муниципальных образований сельских поселений. Отделы Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  | Определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | Глава Администрация МО «Глинковский район» Главы Администраций Муниципальных образований сельских поселений. | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собсвенные ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Анализ договоров электро-,газо-, водоснабжения бюджетных учреждений на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Администрация МО «Глинковский район», муниципальные образования сельских поселений. | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  | Выявление положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения» | Администрация МО «Глинковский район», муниципальные образования сельских поселений. | Всего | 194,2 |  | 215 |  |  | 180 |  | 589,2 |  |  |  |  |  |  | Снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 194,2 |  | 215 |  |  | 180 |  | 589,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий в области модернизации систем освещения бюджетных учреждений с установкой энергосберегающих светильников и заменой ламп на более экономичные, в том числе: | Администрация МО «Глинковский район», муниципальные образования сельских поселений | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  | Снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных бюджетных учреждениях | Администрация МО «Глинковский район»; Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район»; | Всего | 125,8 |  | 150,0 |  |  | 110,0 |  | 385,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 125,8 |  | 150,0 |  |  | 110,0 |  | 385,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных бюджетных учреждениях культуры | Администрация МО «Глинковский район»; Отдел по культуре Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 63,8 |  | 65 |  |  | 70 |  | 198,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 63,8 |  | 65 |  |  | 70 |  | 198,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Администрацииях сельских поселений Глинковского района Смоленской области | Администрации сельских поселений Глинковского района Смоленской области | Всего | 4,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 4,6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация внешнего и внутреннего электроснабжения в том числе: | Администрация МО «Глинковский район», Отделы Администрации: образования, культуры | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды, утепление зданий | Администрация МО «Глинковский район», Отделы Администрации: образования, культуры | Всего | 200 |  | 240 |  |  | 260 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 200 |  | 240 |  |  | 260 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Регулярная промывка инженерных систем зданий |  | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий по реконструкции автономных котельных, систем отопления и потребления энергетических ресурсов в том числе: | Администрация МО «Глинковский район», Отделы Администрации: образования, культуры | Всего | 100,0 |  | 120 |  |  | 130 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 100,0 |  | 120 |  |  | 130 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка и замена приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях. | Отделы Администрации (образования, культуры) МО «Глинковский район» | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение кап.ремонта , утепления муниципальных бюджетных зданий, строений, сооружений в целях повышения тепловой защиты | Отделы Администрации (образования, культуры) МО «Глинковский район» | Всего | 100,0 |  | 120 |  |  | 130 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений снижение потребления энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 100,0 |  | 120 |  |  | 130 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Текущий и капитальный ремонт инженерных коммуникаций в муниципальных бюджетных учреждений в том числе: |  | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка, замена и гос.поверка приборов учета энергетических ресурсов в том числе: | Отдел по культуре, ,по образованию Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 90 |  | 100 |  |  | 155 |  | 295 |  |  |  |  |  |  | Снижение платежей и повышение точности учета |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 90 |  | 100 |  |  | 105 |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка приборов учета электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях | Отделы по культуре, по образованию Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 20 |  | 20 |  |  | 25 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 20 |  | 20 |  |  | 25 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена приборов учета электрической энергии (класс точности 1 или 0,5) в муниципальных бюджетных учреждениях | Отделы по культуре, по образованию Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 15 |  | 20 |  |  | 20 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 15 |  | 20 |  |  | 20 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 30 |  | 30 |  |  | 80 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена монометров и вентилей в котельных | Отделы по культуре, по образованию Администрации МО «Глинковский район» | Всего | 25 |  | 30 |  |  | 30 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 25 |  | 30 |  |  | 30 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | всего | 534,2 |  | 555 |  |  | 595 |  | 1684,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 50 |  | 0 |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные ср | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 484,2 |  | 555 |  |  | 545 |  | 1584,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятие |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации на мероприятия, планируемые к реализации в рамках Программы | Администрации Муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  | Наличие проектно-сметной документации |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | Администрации Муниципальных образований сельских поселений | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Меры по предотвращению несанкционированных подключений в системы энергоснабжения и водоснабжения МКД | Администрации Муниципальных образований сельских поселений , МУП «Коммунальщик», лица,ответственные за содержание МКД | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предотвращение несанкционированных подключений в системы энергоснабжения и водоснабжения МКД |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение приборами учета, их замена, поверка и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета | Администрации Муниципальных образований сельских поселений , МУП «Коммунальщик», лица,ответственные за содержание МКД | Всего | 150 | 170 |  | 180 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 150 | 170 |  | 180 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации жилищного фонда | Администрация МО «Глинковский район», Администрации Муниципальных образований сельских поселений , МУП «Коммунальщик» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт МКД, предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами, а также утепление квартир и мест общего пользования | Администрация МО «Глинковский район», Администрации Муниципальных образований сельских поселений , МУП «Коммунальщик» | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  | Сокращение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Всего | 150 | 170 |  | 180 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 150 | 170 |  | 180 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе | Администрация МО «Глинковский район», муниципальные образования сельских поселений Глинковского района | Всего | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования МУП «Коммунальщик» | Администрация МО «Глинковский район», МУП «Коммунальщик» | Всего | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | Разработка энергетического паспорта предприятия коммунальной сферы, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Анализ качества предоставляемых услуг по водоснабжению | Администрация МО «Глинковский район», Администрации М О сельских поселений Глинковского района, МУП «Коммунальщик» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  | Определение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение энергопотребления на собственные нужды организациями коммунального комплекса (Текущий ремонт муниципальной бани ) | Администрация МО «Глинковский район», муниципальные образования сельских поселений Глинковского района, МУП «Коммунальщик» | Всего | 0 | 0 |  |  | 135 |  | 135 |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  | Снижение потребления энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  | 135 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на мероприятия, планируемые к реализации в рамках Программы | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», Администрации муниципальных образований сельских поселений Глинковского района, МУП «Коммунальщик» | Всего | 200 | 0 |  |  | 250 |  | 450 |  |  |  |  |  | Наличие ПСД |  |  |
|  |  |  | Федеральный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 200 | 0 |  |  | 250 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на ремонт и содержание систем водоснабжения | Администрации муниципальных образований сельских поселений Глинковского района | Всего | 400 | 290,724 |  |  | 350 |  | 1040,724 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности использования воды, снижение потерь воды, повышения надежности, снижение потребления электрической энергии |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 200 | 150 |  |  | 0 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 200 | 140,724 |  |  | 350 |  | 690,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт и содержание систем водоснабжения Глинковского сельского поселения | Аппарат Администрации муниципального образование Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» | всего | 200 | 140,724 |  |  | 350,0 |  | 690,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 200 | 140,724 |  |  | 350,0 |  | 690,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка приборов учета поднятой воды на скважинах | Администрации Муниципальных образований сельских поселений, МУП «Коммунальщик» | Всего | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство шахтных колодцев в сельских поселениях | Муниципальное образование «Глинковский район»Муниципальные образования сельских поселений | Всего | 200 | 150 |  |  | 0 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 200 | 150 |  |  | 0 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов на подъеме воды |  | Всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Текущий ремонт водопроводных сетей, замена насосов на водозаборных скважинах в том числе: | Муниципальные образования сельских поселений | Всего | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Иные мероприятия | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений Глинковского района Смоленской области | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Всего | 600 | 290,724 |  |  | 600 |  | 1490,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 200 | 150 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 200 | 140,724 |  |  | 350 |  | 690,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 200 | 0 |  |  | 250 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | Всего | 1284,2 | 1015,724 |  |  | 1375 |  | 3674,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральн.б-т | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной б-т | 200 | 150 |  |  | 0 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный б-т | 250 | 140,724 |  |  | 400 |  | 790,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собствен.ср-ва | 150 | 170 |  |  | 180 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источник | 684,2 | 555 |  |  | 795 |  | 2034,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |