

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от «7» \_мая\_ 2014 г. №\_151

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области №327 от 20.11.2013. |

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 20.11.2013 №327 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2014 - 2016 годы» изложив план реализации муниципальной программы на 2014 – 2016 годы в новой редакции (прилагается).

Глава Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области Н.А. Шарабуров

План реализации муниципальной программы на 2014 – 2016 годы

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области на 2014 – 2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель  мероприятия | | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | | |
| всего | Очередной финансовый год | | 1 год планового периода | 2 год планового периода | | Очередной финансовый год | | 1 год планового периода | 2 год планового периода | |
| **Цель муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий (шт) | х | | Местный бюджет | | х | х | | х | х | | 17 | | 17 | 17 | |
| **Основное мероприятие 1 (входящее в муниципальную программу)** | **Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Количество проведенных мероприятий (шт)** |  | | Местный бюджет | |  |  | |  |  | | 9 | | 9 | 9 | |
| Опубликование в районной газете «Глинковский вестник» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области. | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Обучение водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации  последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. | МУЗ «Глинковская ЦРБ», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Организация и проведение занятий по безопасности дорожного движения со школьниками. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | Местный бюджет | | 24,0 | - | | 12,0 | 12,0 | | х | | х | х | |
| Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район». | | Местный бюджет | | 47,0 | 6,0 | | 20,5 | 20,5 | | х | | х | х | |
| Обеспечение пред рейсовых осмотров автобусов предназначенных для перевозки детей. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | Х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Усиление контроля за прохождением водителями школьных автобусов пред рейсового и после рейсового медицинских осмотров. | Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | Х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Популяризация использования детских защитных кресел, ремней безопасности при перевозке детей в транспортных средствах. | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», районная газета «Глинковский вестник». | | Х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей Глинковского района (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | Х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Обеспечение эффекта присутствия сотрудников ГИБДД на аварийно-опасных участках в часы наибольшего риска ДТП (сочетание факторов риска – самое опасное место/время). | ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский». | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| **Итого по мероприятию 1** |  | |  | | **71** | **6,0** | | **32,5** | **32,5** | |  | |  |  | |
| **Основное мероприятие 2 (входящее в муниципальную программу)** | **Мероприятия по комплексному обследованию дорожно-уличной сети и гидротехнических сооружений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Количество проведенных мероприятий (шт)** |  | Местный бюджет | |  | | |  |  | |  | 8 | 8 | | | 8 |
| Проведение обследования дорожно-уличной сети с целью выявления мест, требующих освещения. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». | | Местный бюджет | | 1,0 | х | | 0,5 | 0,5 | | х | | х | х | |
| Проведение комплексного обследования дорожно-уличной сети, железнодорожных переездов, мостов и других сооружений с целью выявления необходимости установки дорожных знаков. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». | | Местный бюджет | | 1,0 | х | | 0,5 | 0,5 | | х | | х | х | |
| Проведение комплексного обследования дорожно-уличной сети, железнодорожных переездов, мостов и других сооружений, выявление объектов, требующих ремонта и реконструкции. | Аппарат Администрации МО «Глинковский район», ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». | | Местный бюджет | | 1,0 | х | | 0,5 | 0,5 | | х | | х | х | |
| Содержание улично-дорожной сети: установка новых (если отсутствует) или замена существующих (неверно установленных, изношенных) дорожных знаков; нанесение дорожной разметки, устранение повреждений  дорожного полотна; очистка дорог от мусора, наледи, снега. | МУП «Коммунальщик», СОГУП «Глинковское ДРСУ». | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Приобретение специальной одежды со светоотражающими элементами для работников МУП «Коммунальщик». | МУП «Коммунальщик» | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Обустройство автобусных остановочных пунктов табличками с указанием номера маршрута, время прибытия и отправления рейсового автобуса | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | | Местный бюджет | | 25,0 | 5,0 | | 10,0 | 10,0 | | х | | х | х | |
| Проведение ремонта улично-дорожной сети с. Глинка | Победитель конкурса | | х | | х | х | | х | х | | х | | х | х | |
| Проведение обследования состояния гидротехнических сооружений | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | | Местный бюджет | | 17,0 | 5,0 | | 6,0 | 6,0 | | х | | х | х | |
| **Итого по мероприятию 2** |  | |  | | **45,0** | **10,0** | | **17,5** | **17,5** | |  | |  |  | |
| **Всего по мероприятиям:** | | | | | **116,0** | **16,0** | | **50,0** | **50,0** | |  | |  |  | |