# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23    сентября  2014        № 317

О      внесении                изменений

в постановление Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области

от 11.12.2013 г. № 361

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской      области      п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 11.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.» (ред.от 20.06.2014 № 208):

позицию «источники финансирования Программы» паспорта

Программы изложить в следующей редакции:

| источники финансирования Программы | Общий объем на весь период -125484,1 тыс. рублей, в том числе: 1. Федеральный бюджет - 0 2. Областной бюджет -1584,1 тыс. рублей; 3. Местный бюджета - 200,0 тыс.руб; 4. Прочие средства - 123700,0 тыс.руб; По годам: 2014 год – 4984,1 тыс.рублей в том числе: областной бюджет -1584,1 тыс. рублей; местный бюджет - 200,0 тыс.руб; Прочие средства - 3200,0 тыс.руб; 2015год - 600,0 тыс.руб в том числе: Прочие - 600,0 тыс.руб. 2016 год -41900,0 тыс.руб. в том числе: Прочие - 41900,0 тыс.руб. 2017 год - 14000,0 тыс.руб в том числе: Прочие - 14000,0 тыс.руб. 2018 год -16000,0 тыс.руб в том числе: Прочие - 16000,0 тыс.руб. 2019 год - 20000,0 тыс.руб.в том числе: Прочие - 20000,0 тыс.руб. 2020 год - 28000,0 тыс.руб в том числе: Прочие - 28000,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

- приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

И.о Главы Администрации

муниципального образования

# «Глинковский  район» Смоленской области                             Г.А. Саулина

Приложение  №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры

Глинковского сельского поселения           Глинковского района Смоленской области

на 2014-2020 г.г.»

Раздел 3

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс.руб |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1 год планово го периода | 2 год планово го периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия программы – «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » - 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 40% | х | х | х | х | х | х | 0 | 6 | 6 |
| Снижение потерь в водопроводных сетях при передаче воды потребителям до уровня 16% | х | х | х | х | х | х | 5 | 6 | 8 |
| Снижение затрат на производство коммунальной услуги (вода) на 34% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Экономия энергетических ресурсов на производство коммунальной услуги (вода) -40% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной инженерной инфраструктуры Глинковского сельского поселения – 18 объектов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по передаче муниципальных объектов водоснабжения в концессию | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | - | - | - | + |  | х | х | х |
| Выполнение работ по проведению инвентаризации безхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработке проекта по ликвидационному тампонажу безхозяйных подземных водозаборных скважин в Глинковском сельско м поселении | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с водоразборными колонками - 5,4 км в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопроводной сети с заменой артезианской скважины и водопроводной башни в д. Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 445,5 | 445,5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с водоразборными колонками в с. Глинка-5,4 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
| Замена участка водопровода в с. Глинка, 0,18 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 184,0 | 184,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 184,0 | 184,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по улице Калинина, ул. Пролетарская, ул. Никитенкова в с. Глинка Смоленской области | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 1150,1 | 1150,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1138,6 | 1138,6 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в с. Глинка, 2,0км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция муниципальной бани с пристроенной котельной и переводом на газовое отопление в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 33400,0 | 0 | 0 | 33400,0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: 1 этап |  | Всего | 47484,1 | 4984,1 | 600,0 | 41900,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1584,1 | 1584,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 45700,0 | 3200,0 | 600,0 | 41900,0 |  |  |  |