# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 мая 2022 г. № 166

О      внесении                изменений

в постановление    Администрации

муниципального        образования

«Глинковский             район»

Смоленской               области

от 03.06.2016 г. № 250

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской   области   п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 03.06.2016 г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»  (в редакции постановлений от 16.03.2018 г. №81, от 18.05.2018 г. №159, от 27.09.2018 г. №316, от 11.10.2018 г. №345, от 27.12.2018 г. №488, от 29.04.2019 №126, от 14.11.2019г. №378, от 16.04.2020г. № 127, от 29.04.2020 г. № 138, от 27.05.2020 № 167, от 03.06.2020 № 181, от 15.07.2020 № 225, от 13.08.2021 № 247, от 14.10.2021 г. № 278, от 14.02.2022 № 57) следующие изменения:

- перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   муниципального образования

# «Глинковский район» Смоленской области                                 М.З. Калмыков

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (млн.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2016-2024 годы | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования» |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | 2016-2024 | Администрация МО «Глинковский район» | 11 583 800 | 1 083 800 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | Бюджет сельского поселения |
| Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог и искуственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующих необходимого ремонта) | 2016-2024 | По результатам аукциона | 10 434 410 | 650 200 | 1 259 100 | 1 004 000 | 1 050 100 | 1 163 330 | 1 263 580 | 1 320 000 | 1 348 300 | 1 375 800 | Средства дорожного фонда муниципального образования |
| 3.Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов |
| 3.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов Глинковского сельского поселения | 2016-2023 | Администрация МО «Глинковский район» | 1 431 877 | - | 156 600 | 91 100 | 327 900 | 128 000 | 173 733,88 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Бюджет сельского поселения |
| 3.2 | Ремонт автомобильной асфальтно-бетонной дороги с пешеходными тротуарами по ул. Ленина в с. Глинка | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 42 306 908,03 | - | - | - | - | 42 306 908,03 | - | - |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 42 351,97 | - | - | - | - | 42 351, 97 | - | - |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.Расходы на проектирование, строительство реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4.1 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Терещенковой в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 3 026 763,14 | - | - | - | - | 3 026 763,14 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 3 029,99 | - | - | - | - | 3 029,99 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.2 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Школьная в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 1 365 821,27 | - | - | - | - | 1 365 821,27 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 1 367,28 | - | - | - | - | 1 367,28 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.3 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети (часть) по ул. Партизанская в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 1 150 926,05 | - | - | - | - | 1 150 926,05 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 1 152,15 | - | - | - | - | 1 152,15 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.4 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети подъезд к ЦРБ в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 363 635,98 | - | - | - | - | 363 635,98 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 364,02 | - | - | - | - | 364,02 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.5 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Колхозная в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 820 115,49 | - | - | - | - | 820 115,49 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 820,99 | - | - | - | - | 820,99 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.6 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети подъезд к ж/д вокзалу в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 999 936,00 | - | - | - | - | 999 936,00 | - | - |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 1 001,00 | - | - | - | - | 1 001,00 | - | - |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.7 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Горького в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2020 | Администрация МО «Глинковский район» | 665 333,60 | - | - | - | - | 665 333,60 |  |  |  |  |  | Областной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
|  |  |  |  | 666,04 | - | - | - | - | 666,04 |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.8 | Выполнение работ по асфальтированию улично-дорожной сети по пер. Промышленный, ул. Калинина, ул. Интернациональная, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Зимонина, пер. Кировский, ул. Пролетарская в с. Глинка Глинковского района Смоленской области | 2021 | Администрация МО «Глинковский район» | 14 842 000 | - | - | - | - | - | 14 842 000 |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 14 857 | - | - | - | - | - | 14 857 |  |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 4.9 | Выполнение работ по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Базылева, ул. Парижской Коммуны, ул. Победы, ул. 70-лет Октября, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная (1-й участок), ул. Кооперативная (2-й участок), ул. Шардина, пер. Шардина, ул. Гвардейская, ул. 60-лет Образования СССР, 2-ой Гвардейский пер., ул. Партизанская (часть), ул. Никитенкова в с. Глинка Глинковского района Смоленской области | 2022 | Администрация МО «Глинковский район» | 24 975 000,00 | - | - | - | - | - | - | 24 975 000,00 |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 5. | Выполнение работ по асфальтированию улично-дорожной сети по ул. Строителей (часть), ул. Льнозаводская (часть), ул. Мира, ул. Железнодорожная, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Озерная, в с. Глинка Глинковского района Смоленской области | 2023 | Администрация МО «Глинковский район» | 24 975 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 24 975 000,00 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 |  | Бюджет сельского поселения |
| 5.1 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2023 | Администрация МО «Глинковский район» | 155 196 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | 155 196 166,00 | - | Областной бюджет (дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 155 351,43 | - | - | - | - | - | - | - | 155 351,43 | - | Бюджет сельского поселения |
| 5.2 | Работы по асфальтированию улично-дорожной сети на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 2024 | Администрация МО «Глинковский район» | 163 637 785,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 637 785,00 | Областной бюджет (дорожный фонд) |
|  |  |  |  | 163 801,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 801,46 | Бюджет сельского поселения |
|  | ВСЕГО по годам |  |  | 458 355 470,33 | 1 734 000 | 2 615 700 | 2 295 100 | 2 578 000 | 53 291 595,56 | 17 694 170,88 | 27 970 000,00 | 183 349 517,43 | 166 827 386,46 |  |