# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     20.11.   2015    №  _491

О      внесении                изменений

в постановление Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области

от 11.12.2013 г. № 361

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской      области      п о с т а н о в л я е т :

Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 11.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.» (ред.от 20.06.2014 № 208,от 23.09.2014 №317, от 07.11.2014 № 377, от 28.11.2014 № 414, от 10.07.2015 № 284 ):

1. Позицию «источники финансирования Программы» паспорта

Программы изложить в следующей редакции:

| источники финансирования Программы | Общий объем на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. – 24281,533 тыс. рублей, в том числе: 1. Местный бюджет - 820,0 тыс.руб; 2. Областной бюджет - 7361,533 тыс.руб 3. Прочие средства - 16100,0 тыс.руб; По годам: 2015 год - 3531,6 тыс.рублей в том числе: местный бюджет - 200,0 тыс.руб; областной бюджет - 3331,6 тыс.руб. Прочие средства - 0 тыс.руб; 2016год - 4649,933 тыс.руб в том числе: местный бюджет - 620,0 тыс.руб. областной бюджет - 4029,933 тыс.руб. Прочие - 0 тыс.руб. 2017 год -16100,0 тыс.руб. в том числе: местный бюджет - 0 тыс.руб. областной бюджет - 0 тыс.руб. Прочие - 16100,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

- Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).

Глава  муниципального образования

# «Глинковский  район» Смоленской области                             М.З. Калмыков

|  | Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от __20.11.2015 №____491_ |
| --- | --- |

Раздел 3

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс.руб | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1 год планово го периода | 2 год планово го периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия программы – «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » - 1 этап |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 40% | х | х | х | х | х | х | 0 | 6 | 6 |
| Снижение потерь в водопроводных сетях при передаче воды потребителям до уровня 16% | х | х | х | х | х | х | 5 | 6 | 8 |
| Снижение затрат на производство коммунальной услуги (вода) на 34% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Экономия энергетических ресурсов на производство коммунальной услуги (вода) -40% | х | х | х | х | х | х | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной инженерной инфраструктуры (водоснабжение) Глинковского сельского поселения – 15 единиц -артскважины с ВН 7 единиц водопроводных сетей | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по передаче муниципальных объектов водоснабжения в концессию | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | - | - | - | + |  | х | х | х |
| Выполнение работ по проведению инвентаризации безхозяйных подземных водозаборных сооружений и разработке проекта по ликвидационному тампонажу безхозяйных подземных водозаборных скважин в Глинковском сельско м поселении | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с водоразборными колонками - 5,4 км в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 600,0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети с заменой артезианской скважины и водонапорной башни в д. Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 7831,533 | 3531,6 | 4299,933 | 0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7361,533 | 3331,6 | 4029,933 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 470,0 | 200,0 | 270,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей с водоразборными колонками в с. Глинка-5,4 км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 8500 | 0 | 0 | 8500 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 8500,0 | 0 | 0 | 8500,0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в с. Глинка, 2,0км | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | прочие | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |  |  |
| Реконструкция муниципальной бани с пристроенной котельной и переводом на газовое отопление в с. Глинка | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области | Всего | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: 1 этап |  | Всего | 24281,533 | 3531,6 | 4649,933 | 16100,0 | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7361,533 | 3331,6 | 4029,933 | 0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 820,0 | 200,0 | 620,,0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Прочие | 16100 | 0 | 0 | 16100 |  |  |  |