Сведения о выполнение плана – графика реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования(расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на2016 год. (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание( причины не освоения) |
| План на 12 мес.2016г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2016 | % освоения | Плановое на 12 мес. 2016 | Фактическое за12месяцев 2016 |  |
|  | **Подпрограмма** «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  | - | - |  |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на ремонт и содержание систем водоснабжения Глинковского сельского поселения | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» | Местный бюджет | 346,006 | 346,006 | 100% | - | - |  |
|  | **Показатель:**Снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды -5% |  |  | - | - | - | 5% | 2% |  |