Сведения о выполнение плана – графика реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2013-2020 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования(расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на2016 год. (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание( причины не освоения) |
| План на 12 мес.2016г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2016 | % освоения | Плановое на 12 мес. 2016 | Фактическое за 12месяцев 2016 |  |
|  | **Подпрограмма** «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» | Отдел по образованию Администрации |  |  |  |  | - | - |  |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка, замена и гос.поверка приборов учета энергетических ресурсов в том числе:-Установка приборов учета холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях | Отдел по образованию Администрации | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100% | - | - |  |
|  | **Подпрограмма** «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Аппарат Администрации, МУП,«Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на ремонт и содержание систем водоснабжения Глинковского сельского поселения | Аппарат Администрации, МУП,«Коммунальщик» | Местный бюджет | 346,006 | 346,006 | 100% |  |  |  |
|  | **Показатель:**Снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды -5% |  |  | - | - | - | 2 | 2 |  |

Исп. Деркунская Е.А. 2-10-37