АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                           БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                    ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «18» апреля 2016 года                                                                        № 12

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ различных форм собственности к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года и утвердить его согласно приложению № 1.

2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года (приложение № 2).

3. Комиссии по ЖКХ и быту (Трофимова О.Н.), заведующей библиотекой д.Болтутино Бурак Т.В., заведующей Домом культуры д.Ново-Ханино Магаляс Р.И., заведующей ФАП (Перегонцева Е. Н.), заведующей д/с «Чебурашка» (Азаренкова М. А.), директору Болтутинской школы (Захаренковой Т.П.),  заведующей ФАП д. Ново-Ханино (Кожемякина Е. Н.)

3.1 Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социально – культурной сферы к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года

4. Старшему менеджеру

4.1 Обеспечить осуществление денежных расчетов с предприятиями коммунального хозяйства за используемые потребителями средств местного бюджета тепловые энергоресурсы, электроэнергию, услуги водоснабжения.

4.2. Обеспечить представление ежемесячной отчетности по Форме № 1 – ЖКХ (зима) не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, вплоть до отчета за октябрь месяц.

Глава муниципального образования                                                                      Болтутинского сельского поселения                                                                       Глинковского района Смоленской области                                  О.П. Антипова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К распоряжению Администрации

Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

от 18.04.2016г. № 12

СОСТАВ

Штаба по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ различных форм собственности к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 года

Антипова О. П. –                                     Глава муниципального образования Болтутинского                    сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Трофимова О.Н. –                                          председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и быту, заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

Антипова И. Ю. –                                    заместитель Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения.

Володенков А. В. –                                  член комиссии по ЖКХ, благоустройству и быту.

Шурпенков И.В. –                                          член  комиссии по ЖКХ, благоустройству и быту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Администрации

Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

от 18.04.2016г. № 12

ПЛАН

Мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить муниципальный жилищный фонд, объекты водоснабжения, теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года. | До 20.09.2016 года | Глава Администрации (Антипова О.П.), Директора школ (Захаренкова Т. П., зав. д/с «Чебурашка» (Азаренкова М. А.) |
| 2 | Заключить договор и обеспечить выполнение работ по восстановлению светильников уличного освещения. | До 01.10.2016 года | Глава Администрации (Антипова О. П.) |
| 3 | Разработать лимиты потребления топливо-энергетических ресурсов для потребителей – получателей бюджетных средств на 2017 год | 01.08.2016 год | Старший менеджер (Горелова Т. В.), директора школ (Захаренкова Т. П.,) |
| 4 | Заключить договоры на поставку ТЭР с поставщиками: ОАО «Смоленскэнерго», на 2017 год | 2 квартал – 3 квартал 2016г. | Глава Администрации (Антипова О. П.), директор Болтутинской школы (Захаренкова Т. П.), зав д/с «Чебурашка» (Азаренкова М. А.) |
| 5 | Обеспечить своевременные расчеты за поставленные топливно-энергетические ресурсы |  | Старший менеджер (Горелова Т. В.), директора школ (Захаренква Т. П., ) |
| 6 | Обеспечить своевременное представление в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | Ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Глава Администрации (Антипова О. П.). старший менеджер (Горелова Т. В.) |
| 7 | Завершить ремонт систем отопления, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилищных домов, общественных зданий и зданий социально-культурного назначения | До 15.09.2016 года | Глава Администрации Антипова О.П. |
| 8 | Оформить паспорт готовности организаций, муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года | До 01.11.2016 года | Глава Администрации Антипова О.П. |