АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня   2015 г.         № 30

Об      утверждении         муниципальной

программы        «Энергосбережение   и

повышение энергетической эффективности

в   Администрации Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской

области на 2015 – 2020 гг.»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области

Администрация    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Администрации Болтутинского сельского поселения  Глинковского района  Смоленской области на 2015-2020 г.г.» (далее – Программа).

2. Утвердить план реализации Программы (Приложение № 1)

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

4. Контроль за реализацией Программы оставляю за собой

Глава муниципального образования

Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                        О.П.Антипова

|  | Утверждаю Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области _____________ О.П.Антипова ______________ 2015 год. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской    области   на 2015-2020  годы»

Паспорт  программы

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Аппарат Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Аппарат Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Аппарат Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | -Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. -Реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»: оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности использования жидкого топлива (бензин). |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов : -экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; -экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; -экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении; -экономия моторного топлива (бензин) в натуральном и стоимостном выражении. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной Программы | 2015-2020 г.г. в два этапа в том числе: 1 этап - 2015г-2017 г.; 2 этап - 2018 г.- 2020 г. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -за период реализации Программы планируется: снижение расходов за коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 20% по отношению к 2014 году с ежемесячным снижением на 0,3 %; Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 20% по отношению к 2014 году: электроэнергии- на 108 квт.час/1 чел; тепловой энергии –на 0,008 Гкал/м2. Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 90,0 тыс.рублей (в текущих ценах); Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях 0,13 Т.У.Т.; |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем на весь период –89,0тыс. рублей в том числе: 1.Местный бюджет - 0тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 89тыс.руб. По годам: 2015 год - тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет -0,0 тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 15,0 2016год – 72,0тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет -0,0 тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 15,0 тыс.руб . 2017 год –15,0 тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет -0,0 тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 15,0 тыс.руб. 2018 год – 15,0 тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет - 0 тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 15,0 тыс.руб. 2019 год – 15,0 тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет - 0 тыс.руб; 2.Собственные средства – 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 15,0 тыс.руб. 2020 год – 14,0тыс.руб в том числе: 1.Местный бюджет - 0 тыс.руб; 2.Собственные средства - 0 тыс.руб; 3. Иные источники – 14,0 тыс.руб. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-Фз), Порядком разработки и реализации программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования).

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2013 году – обществом с ограниченной ответственность

«Энерготранссервис», являющегося  членом Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудитьров» в области энергетического обследования -  Некоммерческое партнерство содействия повышению энергетической эффективности экономики, энергетической и экологической безопасности и развитию использования возобновляемых источников энергии .

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области (далее –организация).

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют небольшую часть расходов Администрации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной их приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления

Таблица№1

| №№ п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  |  |  | Отчетный (базовый) 2014 | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс.квт. час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Моторное топливо (бензин) | л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Природный газ | тыс.куб.м | 0 | 0 | 1,0 | 2,42 | 2,28 | 2,2 | 2,1 |  |
|  | Суммарное потребление в топливном эквиваленте | Т.У.Т. | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,234 | 0,234 | 0,221 | 0,21 |  |
| 5. | Холодная вода | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Отапливается здание Администрации         Болтутинского сельского поселения Газом Расход составляет в год 2,1 тыс. куб.метров 12,6 тыс.рублей. Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг Администрации являются:

Электрической энергии  - Филиал «СмоленскАтомЭнергосбыт»;

Тепловой энергии  - газовая котел, на балансе  Администрации  ;

Природного газа  - ООО «Газпром  межрегионгаз  Смоленск»;

Холодной воды     - нет

Водоотведение     - нет

Автономных источников холодной воды нет.

Администрация Болтутинского сельского поселения  имеет в муниципальной  собственности  одно  здание .

Таблица №2

| Параметр | Здание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадь наружных ограждающих конструкций, кв.м |  |  |
| В том числе, кв.м: |  |  |
| стен |  |  |
| окон | 5,0 |  |
| витражей | 0 |  |
| входных дверей и ворот | 2 |  |
| покрытий (совмещенных) |  |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 36 |  |
| перекрытий теплых чердаков | 0 |  |
| перекрытий под техподпольями | 0 |  |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 0 |  |
| пола по грунту | 0 |  |
| Этажность здания |  |  |
| Кровля | 56,8 |  |
| тип кровли | 2-х скатная |  |
| площадь, кв.м |  |  |
| в том числе требующей ремонта, кв.м |  |  |
| Количество подъездов, ед., в том числе: | 1 |  |
| требующих замены, ед |  |  |
| с тамбурами, ед | 0 |  |
| требующих утепления, ед |  |  |
| Количество лифтов, ед | 0 |  |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |  |
| фактический | 50 |  |
| физический | 50 |  |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С) |  |  |
| фактическая | 0,32 |  |
| расчетно-нормативная | 0,37 |  |

Средний  фактический и физический износ здания составляет соответственно     50 и 50%.

Общая площадь помещений Администрации составляет 56,8 кв.м, в том числе отапливаемая – 56,8 кв.м.

На освещение приходится  около 100 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляют около 1,4 тыс.кВт.час, ежегодно, на освещение тратится около  9,95 тыс.руб.

Для освещения помещений Администрации используется   6 ламп, из которых 5шт. энергосберегающих и 1 шт.  лампа накаливания.

Таблица №3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество световых точек,ед | Из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения,ед./кол-во датчиков,ед. | 5 использованием ЭПРА, ед |  |
|  |  | тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| здание | 5 | люминисцентные | 5 | 0 | 0 | 0 |
| -\\- | 1 | светодиодные | 1 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организациями осуществляется самостоятельно. Администрацией Болтутинским сельским поселения Глинковского района  Смоленской области оплата осуществляется из местного бюджета.

Таблица №4

| Вид энергоресурса | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные годовые затраты, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2 010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 5,6 | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 11,6 | 11,9 | 9,9 | 5,6 | 7,2 | 6,6 | 6,7 |  | 11,6 |  | 11,9 |  | 9,9 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 0 | 4,9 | 9,6 | 10,0 | 11,4 | 12,6 | 0 | 0 | 4,9 | 9,6 | 10,0 |  | 11,4 |  | 12,6 |  |
| ГВС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ХВС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в Администрации являются:

-слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии

--высокий износ основных фондов, в том числе здания, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

-использование оборудования и материалов низкого класса  энергетической эффективности;

Суммарный потенциал энергосбережения в Администрации по электрической энергии оценивается в    2,6 т.у.т., топлива  (газ)-3,1  т.у.т.

2.Цели и задачи Программы

2.1 Цели программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2 Задачи Программы

Для  достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-реализация организационных мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-повышение эффективности системы теплоснабжения;

-повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности использования моторного  топлива.

3.Сроки и этапы реализации Программы

Программа  рассчитана на период 2015 – 2020 г.г. Реализация Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе (2015-2017 г.г. ) основными мероприятиями в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности должны быть:

1.Установка приборов учета эл.энергии  -  5,0 тыс.руб;

2.Промывка, опрессовка отопительной системы – 7 тыс.руб;

3. Обучение персонала вопросам энергосбережения  - 5,0 тыс.руб;

4.Применение энергоэффективнойп скорегулирующей аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп – 2,0 тыс.руб;

5.Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами- 1,0 тыс.руб;

6.Стимулирование энергосбережнения  у работников Администрации – 5,0 тыс.руб.

.

Итого :  25,0 тыс.руб

На втором этапе (2018-2020 г.г.) основными мероприятиями в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности должны быть:

1.Заключение энергосервисных договоров – 10,0 тыс.руб;

2.Замен приборов учета электроэнергии  (1ед.)-10,0 тыс.руб;

3.Замена прибора учета газа   (1 ед)   - 4,0 тыс.руб;

4.Текущий ремонт котла  - 3,0 тыс.руб;

5..Промывка, опрессовка отопительной системы – 7 тыс.руб;

8.Замена внутренней электропроводки в здании Администрации   - 30,0 тыс.руб.;

Итого:  64,0ыс.руб.

4.Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении №1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из   6  разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с задачами Программы:

1.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по зданию Администрации является  Глава Администрации Болтутинского сельского поселения – Антипова Ольга Павловна.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка Программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергет. эффективности |  | 1раз в год | Антипова О.П.. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 2. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергет. эффективности |  | 1раз в год | Антипова О.П. | Всего |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  | 5 |  | 5 |  |
| 3. | Применение энергосберегающих режимов работы компьютеров и орг.техники |  | постоянно | Работники администрации | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения для работников Администрации |  | 1раз в год | Работники администрации | Всего |  |  | 5 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Администрации |  | 1раз в квар тал | Антипова О.П. | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение энергосервисных договоров |  | 1 раз в год | Антипова О.П. глава Администрации | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |

2.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено  приборов учета:  электрической энергии   - 1 тепловой энергии, -  0 ;     газа   - 1,      холодной воды -0

Мероприятия раздела  охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм |  | Кол-во | ответственный |  | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г |  | 2016г |  | 2017г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 2.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета |  | шт | 1 | Антипова О.П.Глава Администрации | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета |  | шт |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка современных приборов учета газа, поверка, замена вышедших из строя приборов учета |  | шт | 1 | Антипова О.П.Глава Администрации | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов |  |  | 1 | Антипова О.П.Глава Администрации | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 3 |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Повышение эффективности  системы теплоснабжения.

В Администрации используется тепловая энергия от индивидуального  теплоснабжения. Тепловых сетей нет.

Мероприятия раздела:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение промывки системы отопления | - | 1 раз в год | Антипова О.П.глава Администрации | Всего | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |  |
| 2. | Текущий ремонт отопительных котлов | шт | 1 раз в год | Супрунов В.Н.-зам. Главы Администрации | Всего |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Оснащение котельной автоматикой регулирования и снижения температуры в здании Администрации в выходные дни |  |  | Супрунов В.Н.-зам. Главы Администрации | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | Всего | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 12,0 |  |

4.Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в Администрации составляет   0,006тыс.квт., при этом среднегодовая заявленная внутреннего освещения составляет 0,006тыс.  квт.

Количество светильников с лампами накаливания     -1  шт, с энергосберегающими: (люминисцентные) - 5шт ;

Суммарная протяженность электропроводки напряжением составляет; 220кВ -   24м Состояние электропроводки характеризуется 50% износом. Потери в сети составляют 0,1  %.

Потенциал энергосбережения в Администрации по электрической энергии оценивается в 3,0  %  - 0,226  Т.У.Т. в год. За 6 лет до 2020 года – 20%  (1,4  т.у.т.)

Мероприятия раздела:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм |  | Кол-во | ответственный |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г |  | 2016г | 2017г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 4.Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы освещения, с установкой энергосберегающих светильников | шт |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | шт | 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка датчиков присутствия | шт |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация электропроводки | пм |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источн. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уменьшение числа личных электробытовых приборов |  |  |  |  |  | Всего | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого |  |  |  | Всего | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6.Повышение эффективности использования моторного топлива.

В Администрации  используются следующие виды транспортных средств:

1..Легковой автомобиль   ВАЗ – 1 ед, расход- 8,5л;

Мероприятия раздела:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. Повышение эффективности использования моторного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы  прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1.Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергосбережения Администрации;

2.Завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

3.Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 20  % по отношению к 2014 г. с ежегодным снижением на 3,33%;

4.Использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности

5.Стимулирование энергосберегающего поведения работников Администрации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств  для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия  энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит  -90,0 тыс.руб. (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит: топлива; тепловой и электрической энергии – 22,35 Т.У.Т.;  Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 6  лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации Программы

| №№ п.п | Ожидаемый результат | По годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2020 году, тыс.руб | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 |
| 2 | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2020 году; |  |  |  |  |  |  |
|  | -Электрической энергии, кВт.час./чел; |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
|  | -Тепловой энергии Гкал/м2; |  |  |  |  |  |  |
|  | -Воды, куб.м./чел |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс.руб. (в текущих ценах) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Суммарная экономия топлива, электрической энергии в сопоставимых условиях Т.У.Т. | 0,03 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,036 |

7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 89,0 тыс.руб в том числе:

| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 89 |
| Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 89 |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования будут ежегодно уточняться.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) Значение показателя 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Экономия Э.Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В натуральном выражении | кВт.час. | 1700 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 1.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 9,9 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2 | Экономия тепловой энергии (ТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экономия воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В натуральном выражении | Тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экономия природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В натуральном выражении | Тыс.куб.м | 2,1 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 12,6 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета | Куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход ЭЭ расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета | кВчас./чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВчас./чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объемов потребляемой электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме, потребляемой ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число энергосервисных договоров | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля товаров, работ , услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ , услуг для нужд организаций | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |