Муниципальная  программа

«Газификация сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» ноября 2015 года                                                                № 48

Об утверждении

муниципальной  программы

«Газификация сельских населенных

пунктов Болтутинского сельского

поселения Глинковского района

Смоленской области на 2016-2018годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г.№ 598 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Постановлением Администрации Смоленской области от18.02.2008г № 120(ред.от 01.03.2012г) «Об утверждении реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры инженерного обустройства территорий Смоленской области, относящихся к сельской местности»

Администрация Болтутинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу  « Газификация сельских населенных пунктов  Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы».

2.Признать утратившим силу Постановление Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 11.11.2013г № 74 Об утверждении муниципальной программы "Газификация сельских населённых пунктов  Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2016 годы"(в редакции Постановления от 14.09.2014. № 24 "О внесении изменений в Постановление Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от11.11.2013г. № 74).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования

Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                                                                  О.П.Антипова

Приложение

к постановлению Администрации

Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

от 25.11.2015г. № 48

Паспорт

муниципальной  программы

«Газификация сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Газификация и сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2016 - 2018 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2010 годы», постановление Администрации Смоленской области от 04.10.2008 № 537 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2008 – 2012 годы, постановлением Администрации Смоленской области от 21.04.2008 № 248 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ» (далее – Порядок), Постановление Администрации Смоленской области от 18.02.2008 № 120 (ред. от 01.03.2012) «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территорий Смоленской области, относящихся к сельской местности» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее – Администрация) |
| Основной разработчик программы |  |
| Цели и задачи программы | 1.Повышение уровня газификации сельской местности муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области. |
| Целевые показатели программы | 1.строительство за 2016_ - 2018_ годы в сельской местности муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области 3769,5 км сетей газоснабжения; 2. количество газифицированных домов и /или квартир в многоквартирных домах в сельской местности муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области составит-151д. 3. уровень газификации домов и (или) квартир в многоквартирных домах сетевым газом 55% |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016_ - 2018_ годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет 3млн.817тыс.018 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Болтутинского сельского поселения 355тыс.000 рублей |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской  области. Социальная сфера на селе требует развития и совершенства, существует  отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть сельского жилищного фонда в муниципальном образовании  Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской  области  не имеет элементарных коммунальных удобств.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся  сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления сложного положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации МП « Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области на 2016 - 2018 годы» предусматривает плановое, и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Глинковского района и эффективного функционирования агропромышленного производства Глинковского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение применения комплексного подхода к развитию сельских поселений Глинковского района Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Глинковский район» в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

На территории Глинковского района  расположено 54 населенных пункта, из них газифицировано 5. Процент газификации по состоянию на   01 января 2016___ года составил 9,3  %.

Одновременно с этим, количество газифицированных домов и (или) квартир в многоквартирных домах в газифицированных населенных пунктах  района составляет _______ %.

Учитывая, что на 1 января 2016 года число граждан, постоянно проживающих в сельской местности на территории сельского поселения, которые не имеют возможности использовать природный газ в быту, около 320 человек, приоритетной задачей настоящей Программы является развитие системы газоснабжения населенных пунктов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

Развитие газификации в районе позволило снабдить самым дешевым  энергоносителем как жилые дома, так  и объекты социальной сферы на селе.

Наличие газа в селе значительно снизило физические и материальные затраты граждан на отопление жилья, облегчило приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В связи с тем, что количество негазифицированных населенных пунктов в районе остается значительным МП  « Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области на 2016 - 2018 годы» предусматривает плановое, поэтапное строительство объектов газификации в сельской местности  Глинковского района.

Исполнение плановых мероприятий позволит построить 3769,5км газопровода, провести газ в д.Розовка, увеличить количество газифицированных домов и (или) квартир в многоквартирных домах в уже газифицированных населенных пунктах  Болтутинского поселения  до 55%

Программный метод решения проблемы газификации населенных пунктов позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, привлекаемых к участию в мероприятиях по газификации населенных пунктов.

2. Цели, задачи и целевые показатели программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории муниципального образования Болтутинского  сельского поселения Глинковского  района  Смоленской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

- проложить около 3769,5 км газораспределительных сетей, газифицировав    один населенный пункт, создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- обеспечить более 240 человек, постоянно проживающих в сельской местности Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области, возможностью пользования природным газом.

- довести уровень газификации населенных пунктов,  домов и (или) квартир в многоквартирных домах сетевым газом до 55процентов.

3.  Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия (приложение № 1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 3млн.817тыс.000 рублей, из них:

на выполнение строительно-монтажных работ — 3млн.683 тыс. 18  рублей.

В том числе по годам:

2016 год — 3млн.683тыс. 000 рублей(бюджет поселения-221 тыс.руб);

2017 год —  134 тыс. 000. рублей(бюджет поселения)

2018год-нет

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного бюджета;

- средства федерального и областного бюджетов;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

5. Механизм реализации программы.

При финансировании соответствующих мероприятий МП « Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области на 2014 - 2016 годы»  средства федерального и областного бюджетов предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Отбор исполнителей мероприятий « Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области на 2014 - 2016 годы» предусматривает плановое, из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется по результатам проведенных аукционов в электронной форме.

Метод реализации программы - программно-целевой.

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов: строительство за 2016 год 3769,5 км сетей газоснабжения; уровень газификации жилищного фонда составит 55процентов.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Развитие газификации в сельской местности

Болтутинского сельского поселения Гл инковского района Смоленской области.

Развитие газификации в сельской местности Болтутинского сельского поселения  предполагает повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта. МП "Газификация  сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы» предусматривает осуществление строительства сетей газопровода  высокого и низкого  давления.

Объемы финансирования капитальных вложений в развитие газификации в сельской местности Болтутинского  сельского поселения по мероприятиям МП"Газификация  сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы» приведены соответственно в приложение  № 1.

Конкретизацию мероприятий МП"Газификация  сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области2016-2018 годы»  предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2016 года, путем внесения изменений в МП  « Газификация  сельских населенных пунктов Болтутинского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области на 2016-2018 годы».

Приложение №1

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы объекта "Газопровод высокого и низкого давления д.Розовка Глинковского района Смоленской области" | По результатам аукциона | 2016г. | Федеральный бюджет,областной бюджет, бюджет поселения | 3683018 руб. (из них 221тыс. руб.бюджет поселения) |
| 2 | Страхование объекта"Газопровод высокого и низкого давления д.Розовка Глинковского района Смоленской области" | Администрация Болтутинского сельского поселения | 2017г. | Бюджет поселения | 35000руб. |
| 3. 4. 5. | Постановка на учёт как особо опасный объект"Газопровод высокого и низкого давления д.Розовка Глинковского района Смоленской области" Выполнение проекта межевания и проекта планировки, постановки на кадастровый учёт, оформление в собственность Передача данного объекта в аренду | Администрация Болтутинского сельского поселения По результатам аукциона | 2017г. 2017г 2018г | ___ Бюджет поселения ___ | ___ 99000руб. ____- |

Указанный раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы (исходя из анализа проб