

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28 апреля 2022 года № 26

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области к работе в осенне–зимний период 2022 – 2023 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области к работе в осенне – зимний период 2022 – 2023 годов:

 1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ различных форм собственности к работе в осенне–зимний период 2022 – 2023 годов и утвердить его согласно приложению № 1.

 2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период 2022 – 2023 годов (приложение № 2).

 3. Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству (Александренкова И.И.), заведующим библиотеками д. Добромино, д. Белый Холм, д. Ромоданово (Судовская Л.П., Новикова Н.Н., Чеботарева Г.М.), заведующим Домами культуры д. Добромино, д. Белый Холм, д. Ромоданово (Комиссарова Л.В., Новосельцева Н.В., Ивченкова С.И.), заведующей д/с «Солнышко» (Новикова М. А.), директорам Доброминской, Дубосищенской и Белохолмской школ (Шарабурова Т.М., Иванкина Е.В., Горохов А.В.):

 3.1 Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социально – культурной сферы к работе в осенне–зимний период 2022 – 2023 годов.

 4. Главному специалисту:

 4.1 Обеспечить осуществление денежных расчетов с предприятиями коммунального хозяйства за используемые потребителями средств местного бюджета тепловые энергоресурсы, электроэнергию, услуги водоснабжения.

 4.2. Обеспечить представление ежемесячной отчетности по Форме № 1 – ЖКХ (зима) не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, вплоть до отчета за октябрь месяц.

Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Л.В. Ларионова

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к распоряжению Администрации

 Доброминского сельского поселения

 Глинковского района Смоленской области

 от 28.04.2022г. № 26

СОСТАВ

Штаба по подготовке жилищного фонда и объектов ЖКХ различных форм собственности к работе в осенне–зимний период 2021 – 2022 годов

Ларионова Л.В. – Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Александренкова И.И. – председатель комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству, заместитель начальника штаба

Члены штаба:

Алтухова Г.В. – заместитель Главы муниципального образования Доброминского сельского поселения

Селиверстова Т.А. – член комиссии по ЖКХ, благоустройству и быту

Солдатов А.В. – член комиссии по ЖКХ, благоустройству и быту

Евграфов Д.В. - представитель АО «Газпром газораспределение Смоленск»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к распоряжению Администрации

 Доброминского сельского поселения

 Глинковского района Смоленской области

 от 27.04.2021г. № 22

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период

2022-2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнители |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Подготовить муниципальный жилищный фонд, объекты водоснабжения, теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. | До 20.09.2022 года | Глава МО Ларионова Л.В., директора школ Горохов А.В., Шарабурова Т.М., Иванкина Е.В., зав. д/с «Солнышко» Новикова М. А. |
| 2 | Заключить договор и обеспечить выполнение работ по восстановлению светильников уличного освещения. | До 01.10.2022 года | Глава МО Ларионова Л.В. |
| 3 | Разработать лимиты потребления топливо-энергетических ресурсов для потребителей – получателей бюджетных средств на 2023 год | 01.08.2022 год | Главный специалист Гаврикова Т. Е., директора школ Горохов А.В., Шарабурова Т.М., Иванкина Е.В. |
| 4 | Заключить договоры на поставку ТЭР с поставщиками: АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» на 2023 год | 2 квартал – 3 квартал 2022г. | Глава МО Ларионова Л.В., директора школ Горохов А.В., Шарабурова Т.М., Иванкина Е.В., зав д/с «Солнышко» Новикова М.А. |
| 5 | Обеспечить своевременные расчеты за поставленные топливно-энергетические ресурсы |  | Главный специалист Гаврикова Т.Е., директора школ Горохов А.В., Шарабурова Т.М., Иванкина Е.В. |
| 6 | Обеспечить своевременное представление в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов по форме 1-ЖКХ (зима) | Ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Глава МО Ларионова Л.В., главный специалист Гаврикова Т.Е. |
| 7 | Завершить ремонт систем отопления, водоснабжения, замену насосов на ВНБ, конструктивных элементов зданий, утепление жилищных домов, общественных зданий и зданий социально-культурного назначения | До 15.09.2022 года | Глава МО Ларионова Л.В. |
| 8 | Оформить паспорт готовности организаций, муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов  | До 01.11.2022 года | Глава МО Ларионова Л.В. |