АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОБРОМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2015года                                        № 3

Об   утверждении    Программы

комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры

Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской

области на 2015-2020 годы

Во исполнение  поручений Президента Российской  Федерации от 17 марта 2011 года № ПР-701и исполнения Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство  частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р

Администрация постановляет:

- Утвердить муниципальную программу « Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры  Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 годы

- Постановление Администрации Доброминского сельского поселения от 22.11.2013 г №42 считать утратившим силу

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Доброминского  сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                   Г.В. Богданова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

от 26.01.2015 г №3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Доброминского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области на 2015-2020годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Доброминского сельского поселения на 2015-2020 годы (в дальнейшем программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Цель Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Доброминского сельского поселения с целью: - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, по снабжению баллонным газом населения в соответствии со стандартами качества; - проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов /шахтных колодцев/; - создание комфортных условий труда и быта в сельской местности, улучшение качества питьевой воды; - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения |
| Срок реализации Программы | Период реализации программы: 2015-2020 годы |
| Источник финансирования Программы | Средства областного бюджета, средства бюджета Доброминского сельского поселения, средства Федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Доброминского сельского поселения Глинковского района |
| Системы контроля за выполнением Программы | Контроль выполнения Программы осуществляет Администрация Доброминского сельского поселения |

1. Обоснование актуальности разработки Программы

Разработка данной Программы продиктована необходимостью реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации электро-газо и водоснабжения, от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Система водоснабжения  Доброминского сельского поселения включает в себя:

- водозаборы в количестве – 6 ед., в том числе муниципальные - 3 ед.;

- насосные станции  - 6 ед., в том числе муниципальные - 3 ед.;

- водонапорные башни - 5 ед. и станция управления насосом  в количестве 1 ед.;

- протяженность водонапорных сетей составляет 11 км;

- колодцы: д. Добромино, д. Василево, д. Марьино, Суборовка

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Доброминского сельского поселения выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек.

- износ водопроводных сетей составляет  в центре населенного пункта д. Добромино  и по ул. Луговой д. Добромино 100 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40%   от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водонапорных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.Цели, задачи и сроки реализации долгосрочной Программы

Основными целями Программы являются: повышение качества коммунальных услуг, развитие систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующими нормативными требованиями, повышение устойчивости их функционирования, улучшение условий проживания населения Доброминского сельского поселения Глинковского района.

Основными задачами Программы является реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для строительства  и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения.

Срок реализации долгосрочной Программы: 2015-2020 годы.

3.Система программных мероприятий

В целях реализации Программы планируется осуществить:

- изготовление проектно-сметной документации с проведением необходимых экспертиз и согласований;

- ремонт и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры.

4.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Доброминского сельского поселения Глинковского района с привлечением средств областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования: 10% местный бюджет, 90% областной бюджет.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 40 %

2.Снижение потерь в водопроводных сетях при передаче воды потребителям до16%                                                                                                                              3.Снижение затрат на производство коммунальных услуг(вода),повышение их качества на 34 %

4. обеспечить жителей поселения бесперебойным безопасным предоставлением коммунальных услуг  (водоснабжение);

5. поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети Доброминского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области;

6. сократить ежегодные потери энергоресурсов.

6. Мероприятия Программы

| год | мероприятия | Суммы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | Разработка Генерального плана правил землепользования и застройки Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области | 870 |
| 2015 | Разработка схемы водоснабжения по д. Добромино | 100 |
| 2015 | Строительство 2х шахтных колодцев в населенных пунктах: д. Алексеево, д.Добромино: ул.Луговая | 200 |
| 2016 | Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертиз и согласований на водопровод в д. Добромино по ул. Центральной, Молодежной, Железнодорожной - 3,5 км и по ул. Луговой д. Добромино - 0,6 км | 700 |
| 2017 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок 3,5 км по ул. Центральной, Молодежной, Железнодорожной д. Добромино | 4200 |
| 2018 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок 0,6 км по ул. Луговой д. Добромино | 700 |
| 2019 | Строительство 2х шахтных колодцев в д.Добромино: ул. Железнодорожная, ул. Центральная | 140 |
| 2020 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новой скважины в д.Добромино (центр) | 1000 |

Итого:                                                                                                           7910

Мероприятия на 2015 – 2020 годы подлежат уточнению при принятии бюджета Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2016-2020 годы.

7.Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации.

Заказчиком Программы является Администрация Доброминского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области.

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации  Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.