АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«10» мая 2018 г.                                                   №19

О     первоочередных     мерах   по   подготовке

объектов жилищно – коммунального хозяйства

хозяйства       муниципального       образования

Ромодановского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области к работе

в осеннее – зимний период 2018- 2019 года

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Ромодановского сельского поселения Глинковского района к работе в осеннее – зимний период 2018- 2019 года:

1.Создать постоянно действующий штаб по обеспечению надежной работы по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно- коммунального хозяйства Ромодановского сельского поселения Глинковского района, осуществлению контроля за подготовкой к работе в осеннее – зимний период и утвердить состав штаба согласно приложению №1

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса к работе в осеннее – зимний период 2018- 2019 года (приложение №2)

3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осеннее- зимний период 2018 – 2019 года.

4.Обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта зданий и объектов социально – культурной сферы, систем теплоснабжения и обеспечить их эффективную эксплуатацию в осеннее - зимний период.

5.Обеспечить своевременное представление в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» статистической отчетности о ходе  подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 года и его прохождении по форме:

-№ 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7, - ежемесячно с 01.06.2018 по 01.11.2018г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                       М.А.Леонов

Приложение № 1

к Распоряжению Главы муниципального

образования Ромодановского сельского

поселения Глинковского района

Смоленской области

от « 10»  мая  2018 года №19

СОСТАВ

штаба по координации  подготовки жилищно – коммунального хозяйства

Ромодановского сельского поселенияГлинковского района к работе

в осеннее – зимний период 2018-2019гг.

Леонов М.А.                                     Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района, начальник штаба

Члены штаба:

Копиляк Н.И.                                  старший менеджер Администрации

Ромодановского сельского поселения

Максимова Н.Г.                              член комиссии по ЖКХ благоустройству

и быту;

Финаева Н.А.                                  фельдшер Ромодановского ФАП;

Семочкин П.Н.                                 электрик «Леспром»

Приложение №2

к распоряжению Главы

муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской

области

от 10 мая 2018г. № 19

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурной сферы к работе в осеннее – зимний период 2018- 2019гг.

| №п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, водонапорной башни, теплоснабжения, улиц, дорог, подготовки спецтехники к работе в осеннее- зимний период 2018- 2019 года. | до 01.06.2018года | Глава сельского поселения Леонов М.А. |
| 2. | Обеспечить создание 100% запаса топлива к началу отопительного сезона 2018-2019 года. | 01.07.2017 года | Глава сельского поселения Леонов М.А. |
| 3. | Обеспечить выполнение основных требований «Положения об оценке готовности электро – теплоснабжающих организаций к работе в осеннее- зимний период»: - укомплектовать рабочие места обученным, аттестованным персоналом; - -провести противоаварийные тренировки, связанных с особенностями предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха: - обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, нормативно – технической документацией : - устранить недостатки, отраженные в акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года. | не позднее 03.10.2018 года | Глава сельского поселения Леонов М.А. |
| 4. | Завершить ремонт систем отопления, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, общественных зданий и зданий социально- культурного назначения. | до 20.09.2018 года | Глава сельского поселения |