АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н и е

от  03 августа   2011г. №  188

| Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2012-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2005 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года».

Администрация постановляет:

1.	Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную программу
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети
муниципального образования «Глинковский район» на 2012-2015 годы».

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

«Глинковский район»

Смоленской области                                                                        Н.А. Шарабуров

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» от 03.08. 2011г. № 188 |
| --- | --- |

Муниципальная долгосрочная программа

развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети

муниципального образования «Глинковский район» на 2012-2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Глинковский район» на 2012-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| Цель программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования в соответствии с потребностями экономики, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района |
| Задачи программы | Основные задачи: -развитие сети автомобильных дорог местного значения; - оформление в муниципальную собственность улично- дорожной сети населенных пунктов; - повышения уровня безопасности движения; - проведения капитального ремонта улиц сельских населенных пунктов |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий программы | Всего 2012-2015 годы - 666,46 млн. рублей год-251,06 млн. рублей год- 106,5 млн. рублей год - 97,9 млн. рублей 2015 год - 211 млн. рублей |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы | Оформление в муниципальную собственность улично-дорожной сети населенных пунктов. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района; всего 49,5 км из них .в 2012 году 18,8 км, в 2013 году 6,4 км, в 2014 6,8 км, в 2015 17,5 км. Капитальный ремонт улиц населенных пунктов района: всего 25,3 км, из них в 2012 году 7,6 км, в 2013 году 8,4 км, в 2014 4,8 км, в 2015 4,5 км. |
| Основные направления реализации Программы | Мероприятия Программы разработаны исходя из их возможности решения поставленных задач в области улучшения условия транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Развитее сети сельских дорог местного значения, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района; Сокращение эксплуатационных затрат сельскохозяйственных производителей, снижение стоимости автомобильных перевозок; Улучшение социальных условий жизни на селе |

- Введение

Муниципальная долгосрочная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Глинковский район» на 2012-2015 годы» разработана в целях решения вопросов местного значения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

Исполнителями районной муниципальной программы являются администрации сельских поселений муниципального образования «Глинковский район».

Глинковский район расположен в центре Смоленской области. В районе 92 населенных пункта. Наиболее крупные из них - с. Глинка (2,1 тыс. человек), д. Белый Холм (0,2 тыс. человек), д. Березкино (0,15 тыс. человек), д. Беззаботы (0,161 тыс. человек), д. Болтутино (0,46 тыс. человек), д. (0,242 тыс. человек), д. Ново-Яковлевичи (0,18 тыс. человек), д. Добромино (0,53 тыс. человек), д. Ромоданово (0,14 тыс. человек).

По территории Глинковского района проходит областная автодорога Починок - Ельня имеющая важнейшее значения для экономки Смоленской области и всего центрального региона Российской Федерации в целом.

Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования по территории Глинковского района по состоянию на 01.07.2011 - 237,7 км.

Автомобильных  дорог   общего   пользования   местного   значения   по   состоянию   на 01.07.2011 нет.

2. Состояние проблемы

Автомобильные дороги имеют большое значение для развития экономики муниципального образования «Глинковский район». Они обеспечивают выход центральным населенным пунктам поселений района на сеть федеральных и областных дорог, выполняют роль: подъезда к железнодорожным станциям, связывают центральные усадьбы с административным центром. Возникает необходимость обеспечения связи всех населенных пунктов района с дорогами общего пользования областного и федерального значения.

В муниципальном образовании дорог по типу покрытия: асфальтобетонных 124,4 км., гравийных   113,1км.,   грунтовые дороги 0,4 км.

Не имеют дорог связывающих с центром сельского поселения населенные пункты д. Шилово, д. Белая-Грива, д. Березня, д. Горбово, д. Тимошиво, д. Болотово, д. Клоково, д. Клемятино, д. Галеевка, д. Колодези, д. Василево, д. Алексеево.

Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием на содержание существующей сети дорог и улично-дорожной сети, а тем более для их развития.

Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, оформление ее в муниципальную собственность, строительство местных автомобильных дорог является одним из главных направлений деятельности органов местного самоуправления. Общая протяженность улично-дорожной сети, которую необходимо по капитально отремонтировать, составляет 25,3 км; оформить в муниципальную собственность 106 километров улично-дорожной сети, построить автодороги Басманово - Тишково - Каськово (7,9 км), Добромино - Васелево - Клемятино (10,9 км), Ромоданово - Балакирево (4,4 км), Глинка - Петропавловка (1,0 км), Болтутино - Ханино (6,0 км), Дубосище - Тимошино (5,0 км), Дубосище - Горбово (1,0 км), Клемятино - Колзаки -Глинка (12,5 км).

Значимость проблемы, необходимость эффективного использования бюджетных средств, расчетная потребность материальных, трудовых и финансовых ресурсов и координации деятельности органов местного самоуправления в развитии автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети требует решения проблемы программно-целевым методом.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования «Глинковский район» в соответствии с потребностями экономики муниципального образования, улучшение транспортной связи между населенными пунктами района.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:

- оформление в муниципальную собственность улично-дорожной сети населенных пунктов;

- проведение капитального ремонта улиц населенных пунктов муниципального образования;

- строительство автомобильных дорог местного значения.

4. Сроки реализации Программы

Для достижения высоких показателей Программы необходимо поэтапное распределение финансовых средств, поскольку требуются значительные бюджетные расходы. I этап - 2012 год; II этап - 2013 год; III этап - 2014 год; IV этап 2015 год.

5. Система программных мероприятий

Программные мероприятия предусматривают следующее:

- мероприятия по оформлению в муниципальную собственность улично-дорожной сети населенных пунктов;

- разработка проектно-сметной документации;

- мероприятия по строительству дорог;

- реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети, предусматривающая восстановление и улучшение эксплуатационных качеств дорог в населенных пунктах;

6. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств на реализацию мероприятий Программы с 2012 по 2015 годы составит 666,46 миллиона рублей за счет средств иных источников:

- в 2012 году-251,06 млн. рублей;

- в 2013 году -106,5 млн. рублей;

- в 2014 году - 97,9 млн. рублей;

- в 2015 году - 211 млн. рублей.

Ежегодно с учетом хода реализации Программы в текущем году уточняется объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году.

7. Организация управления и механизм реализации Программы

Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы обеспечивает Администрация муниципального образования «Глинковский район».

Мониторинг реализации Программы и эффективность использования средств бюджетов проводится ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным годом.

Исполнителями Программы являются:

Администрации сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» - в части строительства автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети, за исключением автомобильных дорог общего пользования мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Ожидаемее результаты и целевые индикаторы

И показатели социально-экономической эффективности

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основании целевых индикативных показателях ожидаемых результатов мероприятий Программы. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере дорожного хозяйства за оцениваемый период с целью уточнения и корректировки поставленных задач, проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

| Наименование показателя | Всего | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Оформление в муниципальную собственность улично-дорожной сети населенных пунктов, км | 106 | 106 |  |  |  |
| Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающие населенные пункты района, км | 49,5 | 18,8 | 6,4 | 6,8 | 17,5 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района, км | 25,3 | 7,6 | 8,4 | 4,8 | 4,5 |

Целевые   индикативные   показатели   ожидаемых   результатов   реализации   Программы ежегодно уточняются на соответствующий год исходя из достигнутого уровня.

9. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной Программы «Развития автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Глинковский район» на 2012-2015 годы»

| Наименование мероприятий | Срок исполне ния | Источник финансирования | Объем финансирования миллион рублей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Оформление в муниципальную собственность улично-дорожной сети населенных пунктов | 2012 | Всего | 10,06 | 10,06 |  |  |  | Администрации сельских поселений |
|  |  | из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования | 10,06 | 10,06 |  |  |  |  |
| 2. Строительство автомобильных дорог |
| 2.1 Строительство автодороги Басмаиово -Тишково - Каськово | 2012 | иные источники финансирования | 79 | 79 |  |  |  | Администрация Ромодаиовского сельского поселения |
| 2.2 Строительство автодороги Добромино-Васелево - Клемятино | 2012 | иные источники финансирования | 109 | 109 |  |  |  | Администрация Доброминского сельского поселения |
| 2.3 Строительство автодороги Ромоданово-Балакиреве | 2013 | иные источники финансирования | 44 |  | 44 |  |  | Администрация Ромодаиовского сельского поселения |
| 2.4 Строительство автодороги Дубосище -Горбово | 2013 | иные источники финансирования | 10 |  | 10 |  |  | Администрация Белохомского сельского поселения |
| 2.5 Строительство автодороги Глинка -Петропавловка | 2013 | иные источники финансирования | 10 |  | 10 |  |  | Администрация Глинковского сельского поселения |
| 2.6 Строительство автодороги Болтутино -Ханино | 2014 | иные источники финансирования | 60 |  |  | 60 |  | Администрация Болтутинского сельского поселения |
| 2.7 Строительство автодороги Клемятино -Колзаки - Глинка | 2015 | иные источники финансирования | 125 |  |  |  | 125 | Администрации Глинковского и Доброминского сельских поселений |
| 2.8 Строительство автодороги Дубосище -Тимошово | 2015 | иные источники финансирования | 50 |  |  |  | 50 | Администрация Белохомского сельского поселения |
| Итого по строительству автомобильных дорог | Всего | 487 | 188 | 64 | 60 | 175 |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования | 487 | 188 | 64 | 60 | 175 |  |
| 3. Капитальный ремонт улично-дорожной сети |
| 3.1 Ремонт дорожного полотна ул. Базылева с.Глинка | 2012 | иные источники финансирования | 3.4 | 3,4 |  |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.2 Ремонт ул. Красной с. Глинка | 2012 | иные источники финансирования | 3,6 | 3,6 |  |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.3 Ремонт ул. Интернациональной с. Глинка | 2013 | иные источники финансирования | 1,1 |  | 1,1 |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.4 Ремонт ул. Зимонина с. Глинка | 2013 | иные источники финансирования | 1,5 |  | 1,5 |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.5 Ремонт ул..Пролетарской с.Глинка | 2014 | иные источники финансирования | 4,4 |  |  | 4,4 |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.6 Ремонт ул. Советской с. Глинка | 2014 | иные источники финансирования | 0,9 |  |  | 0,9 |  | Администраъ Глинкоского сельского поселения |
| 3.7 Ремонт ул. Льнозаводской с. Глинка | 2012 4 | иные источники финансирования | 2,7 | 2,7 |  |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.8 Ремонт ул. Мелиораторов с. Глинка | 2015 | иные источники финансирования | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.9 Ремонт ул. Гвардейской с. Глинка | 2015 | иные источники финансирования | 0,9 |  |  |  | 0,9 | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.10 Ремонт ул. Горького с.Глинка | 2015 | иные источники финансирования | 2,5 |  |  |  | 2,5 | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.11 Ремонт улиц д. Ромаданово | 2013 | иные источники финансирования | 5,9 |  | 5,9 |  |  | Администрация Ромадановского сельского поселения |
| 3.12 Ремонт улиц д. Березкино | 2012 | иные источники финансирования | 6,9 | 6,9 |  |  |  | Администрация Бердниковского сельского поселения |
| 3.13 Ремонт улиц д. Бердники | 2015 | иные источники финансирования | 4,6 | . |  |  | 4,6 | Администрация Бердниковского сельского поселения |
| 3.14 Ремонт улиц д. Ивонино | 2013 | иные источники финансирования | 2,3 |  | 2,3 |  |  | Администрация Бердниковского сельского поселения |
| 3.15 Ремонт улиц д. Белый холм | 2012 | иные источники финансирования | 8,0 | 8,0 |  |  |  | Администрация Белохомского сельского поселения |
| 3.16 Ремонт улиц с. Дубосище | 2013 | иные источники финансирования | 6,0 |  | 6,0 |  |  | Администрация Белохомского сельского поселения |
| 3.17 Ремонт улиц д. Болтутино | 2012- 2013 | иные источники финансирования | 18,2 | 8,2 | 10,0 |  |  | Администрация Болтутинского сельского поселения |
| 3.18 Ремонт улиц д. Ново Ханино | 2015 | иные источники финансирования | 7,4 |  |  |  | 7,4 | Администрация Болтутинского сельского поселения |
| 3.19 Ремонт улиц д. Добромино | 2014 | иные источники финансирования | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Администрация Доброминского сельского поселения |
| 3.20 Ремонт улиц д. Яковлевичи | 2012 | иные источники финансирования | 2,3 | 2,3 |  |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.21 Ремонт улиц д. Петропавловка | 2013 | иные источники финансирования | 8,2 |  | 8,2 |  |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.22 Ремонт улиц д. Ново-Брыкино | 2014 | иные источники финансирования | 6,9 |  |  | 6,9 |  | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.23 Ремонт улиц д. Яковлево | 2015 | иные источники финансирования | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| 3.24 Ремонт улиц д. Марьино | 2015 | иные источники финансирования | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Администрация Глинкоского сельского поселения |
| Итого по капитальному ремонту улично-дорожной сети | всего | 112,7 | 35,1 | 35.0 | 22,2 | 20,4 |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования | 112,7 | 35,1 | 35.0 | 22,2 | 20,4 |  |
| 4. Подготовка проектно-сметной документации |
| 4.1 Подготовка проектно-сметной документации дорог местного значения М.О. «Глинковский район» | 2012-2015 | иные источники финансирования | 38,9 | 15 | 5,1 | 4,8 | 14 | Администрации сельских поселений |
| 4.2 Подготовка проектно-сметной документации улиц д. Добромино Доброминского сельского поселения | 2014 | иные источники финансирования | 10 |  |  | 10 |  | Администрация Доброминского сельского поселения |
| 4.3 Подготовка проектно-сметной документации улиц и дорог местного значения д.Болтутино, д. Ханино Болтутинского сельского поселения | 2012-2015 | иные источники финансирования | 2,3 | 0,7 | 0,8 |  | 0,8 | Администрация Болтутинсекого сельского поселения |
| 4.4 Подготовка проектно-сметной документации улиц с.Глинка д. Марьино, д. Яковлево, д. Петропавловка, д. Н.Брыкино, д. Яковлевичи Глинковского сельского поселения | 2012-2015 | иные источники финансирования | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | Администрация , Глинковского сельского поселения |
| 4.5 Подготовка проектно-сметной документации улиц и дорог д. Белый Холм, с. Дубосище Белохомского сельского поселения | 2012 | иные источники финансирования | 1,3 | 0,7 | 0,6 |  |  | Администрация Белохомского сельского поселения |
| 4.6 Подготовка проектно-сметной документации улиц д. Березкино, д. Бердники, д. Ивонино Бердниковского сельского поселения | 2012-2015 | иные источники финансирования | 1,0 | 0,5 | 0,2 |  | 0,3 | Администрация Бердниковского сельского поселения |
| Итого по подготовке проектно-сметной документации | всего | 56,7 | 17,9 | 7,5 | 15,7 | 15,6 |  |
| Всего по программе |  | 666,46 | 251,06 | 106,5 | 97,9 | 211 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования | 666,46 | 251,06 | 106,5 | 97,9 | 2,11 |  |