# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря   2012 г.   №  364

| Об утверждении новой редакции муниципальной адресной целевой программы «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2012 год |  |
| --- | --- |

Администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной адресной  целевой программы  «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2012 год» (прилагается).

2. Постановление Администрации от 19.11.2012 г. № 315 «Об утверждении муниципальной адресной  целевой программы  «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2012 год»  утратившим силу.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (В.Н. Супрунов).

Глава Администрации

муниципального образования

«Глинковский  район»

Смоленской области                                                              Н.А. Шарабуров

Утверждена постановлением Администрации  муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области

от  29.12.2012 г. № 364

Муниципальная адресная целевая программа

«Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области» на 2012 год

Паспорт

муниципальной адресной целевой программы «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории  муниципального образования  «Глинковский район» Смоленской области на 2012 год

| Наименование субъекта бюджетного планирования Смоленской области | Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной адресной целевой программы | Муниципальная адресная целевая программа «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2012 год |
| Реквизиты нормативно-правового акта, которым приняты расходные обязательства для субъекта бюджетного планирования | - Бюджет муниципального образования «Глинковский район» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденный решением Глинковского районного Совета депутатов № 86 от 20 декабря 2011 года; - Областной закон «Об областном бюджете на 2012 год» |
| Реквизиты нормативного акта субъекта бюджетного планирования Смоленской области об утверждении муниципальной адресной целевой программы | Постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» «Об утверждении муниципальной адресной целевой программы «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2012 год |
| Цель муниципальной адресной целевой программы, значения показателей цели | Основными целями реализации муниципальной адресной программы является обеспечение населения Глинковского района Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев). Значения показателей цели – питьевая вода должна по своему составу и свойствам соответствовать требованиям санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02); |
| Задачи, значения показателей задач муниципальной адресной целевой программы | Основными задачами программы является: - строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов и передовых технологий; - разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ. Значения показателей задач муниципальной адресной целевой программы: строительство 7 штук шахтных колодцев. |
| Характеристика программных мероприятий | - формирование муниципальной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по строительству шахтных колодцев; - организационные мероприятия по реализации муниципальной адресной программы; - сбор и обобщение информации о строительстве шахтных колодцев. |
| Срок реализации муниципальной адресной целевой программы (достижения показателей цели) | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы составляет 634602 руб., из них за счет средств: - областного бюджета – 60000 руб.; - местных бюджетов – 34602 руб. |
| Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области- http://www.admin.smolensk.ru/~glinka. |

- Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

1. По состоянию на 01.01.2012 года по оперативной сводке Глинковского района Смоленской области 1650 человек проживают вне зоны радиуса обслуживания шахтных колодцев, что создает ощутимые неудобства в использовании для питьевых и хозяйственных нужд населением воды из существующих источников нецентрализованного водоснабжения.

В связи с этим на территории Глинковского района Смоленской области необходимо построить 28  шахтных колодцев. В радиус обслуживания данных шахтных колодцев попадут  612 жилых домов, в которых проживает  1650 человек.

2.  Муниципальная адресная целевая программа по строительству шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2012 год (далее - муниципальная адресная целевая программа) разработана в рамках реализации областного закона «Об областном бюджете на 2012 год» для обеспечения финансовой поддержки Глинковского  района Смоленской области  по строительству шахтных колодцев.

- Основные цели и задачи программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения в 2012 году.

1. Основными целями реализации муниципальной адресной программы являются:

- обеспечение населения Глинковского района  Смоленской области качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев);

- улучшение условий в обеспечения населения Глинковского района Смоленской области питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения.

2. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

2.1. Строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов  и передовых технологий.

2.2. Разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ.

3. Значения показателей задач ведомственной целевой программы:

- строительство семи шахтных колодцев.

III. Объемы и источники долевого финансирования программы.

1. Объем финансирования муниципальной адресной программы за счет средств всех источников финансирования в 2012 году составит   634602 рублей

в том числе:

- средства областного бюджета – 600000 рублей;

- средства местного бюджета – 34602 рублей.

2. Планируемый объем долевого финансирования муниципальной адресной программы:

-  за счет средств областного бюджета составляет не более 95%  от  объема долевого финансирования проведения строительства  шахтных колодцев;

- за счет средств местного бюджета составляет не менее 5%  от  объема долевого финансирования  строительства  шахтных колодцев.

3. Распределение общего объема финансирования муниципальной адресной программы представлено в приложении № 1.

IV. Условия включения шахтных колодцев в перечень шахтных колодцев, включаемых в Программу.

1. В перечень шахтных колодцев муниципальной адресной программы включаются шахтные колодцы, которые необходимо построить при следующих условиях:

1) отсутствие источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории населенного пункта;

2) превышение радиуса действия существующих источников нецентрализованного водоснабжения;

3) решение о ликвидации существующего водозаборного сооружения (шахтного колодца).

V. Перечень программных мероприятий.

1. Адресный перечень шахтных колодцев, которые необходимо построить, сформирован из шахтных колодцев, расположенных на территории Глинковского района  Смоленской области.

2. Перечень шахтных колодцев, которые необходимо построить в рамках муниципальной адресной  программы приведен в Приложении № 1  настоящего постановления.

VI. Обоснование объема долевого финансирования Программы по строительству шахтных колодцев.

Основание объема долевого финансирования проведения строительства шахтных колодцев в 2012 году, включенных в муниципальную адресную Программу, в том числе реестр шахтных колодцев, включающий сведения о стоимости:

- геологического и гидрогеологического обследования с получением соответствующего заключения;

- заключения о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды;

- проектно-сметной документации на проведение строительства шахтных колодцев, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Исследования качества воды из вновь построенного шахтного колодца

приведено в приложении № 3 к настоящей муниципальной адресной программе.

VII. Планируемые показатели выполнения Программы.

Планируемые показатели  реализации муниципальной адресной целевой программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной адресной целевой программе.

VIII. Система управления реализации Программы по проведению строительства шахтных колодцев.

Администрация муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной адресной целевой программы и представляет отчеты о ходе ее реализации  в Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству.

IХ. Информационное и методическое обеспечение программы.

1. В целях обеспечения полноты и достоверности информации  об условиях участия в муниципальной адресной целевой программе,  органы местного самоуправления обеспечивают для населения Глинковского района  Смоленской области своевременность, доступность и доходчивость информации:

- о содержании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления,  о подготовке,  принятии и реализации муниципальной адресной целевой программы;

- о ходе реализации муниципальной адресной целевой программы;

- о планируемых и фактических результатах выполнения муниципальной адресной целевой программы.

2. Информация, связанная с реализацией муниципальной адресной целевой программы размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области http://www.admin.smolensk.ru/~glinka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной целевой программе «Строительство шахтных колодцев» на 2012 год |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шахтных колодцев, которые необходимо построить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Площадь земельного участка | Материал стен шахтного колодца | Глубина шахтного колодца | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтного колодца на дату утверждения Программы | Капитальный ремонт шахтного колодца /строительство шахтного колодца | Документ, подтверждающий право муниципальной собственности на шахтный колодц, подлежащий капитальному ремонту (№, дата) |  | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта или строительства 1 п. м шахтного колодца (гр.8/гр.5) | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  | кв.м |  | м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Глинковский район Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Глинковскому району Смоленской области |  |  |  | - | 476 |  |  |  | 634602 | 600000 | 34602 |  |  |
| 1. | Глинковское сельское поселение, с.Глинка ул. Ленина | 25 | железобетон | 10 | 280 | строительство |  | - | 106971 | 100622 | 6349 |  | Декабрь 2012 |
| 2. | Болтутинское сельское поселение, д.Ново-Ханино | 25 | железобетон | 6 | 25 | строительство |  | - | 79223 | 75260 | 3961 |  | Декабрь 2012 |
| 3. | Доброминское сельское поселение, д.Марьино | 25 | железобетон | 7 | 12 | строительство |  | - | 88431 | 84009 | 4422 |  | Декабрь 2012 |
| 4. | Ромодановское сельское поселение, д.Тимошино | 25 | железобетон | 10 | 5 | строительство |  | - | 111551 | 104104 | 7447 |  | Декабрь 2012 |
| 5. | Глинковское сельское поселение, д. Матренино | 25 | железобетон | 10 | 73 | строительство |  | - | 82231 | 78120 | 4113 |  | Декабрь 2012 |
| 6. | Глинковское сельское поселение, д. Яковлево | 25 | железобетон | 9 | 68 | строительство |  | - | 102458 | 97335 | 5123 |  | Декабрь 2012 |
| 7. | Доброминское сельское поселение, д.Василево | 25 | железобетон | 7 | 13 | строительство |  | - | 63737 | 60550 | 3187 |  | Декабрь 2012 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальной адресной целевой программе по проведению капитального ремонта и (или) строительству шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта и (или) строительства шахтных колодцев на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество жителей, которые попадают в радиус обслуживания шахтных колодцев, всего на дату утверждения Программы | Количество шахтных колодцев |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал |  |  | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Глинковский район Смоленской области | 506 | - | - | - | 7 | 7 | - | - |  |  | - | 634602 | 634602 |

| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место расположения шахтного колодца | Стоимость капитального ремонта или строительства, всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | геологическое и гидрогеологическое обследования с получением соответствующего заключения | заключение о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды | проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта или строительство шахтных колодцев, имеющая положительное заключение государственной экспертизы | Капитальный ремонт/строительство шахтного колодца |  | исследование качества воды из капитально отремонтированного или вновь построенного шахтного колодца |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Глинковский район Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Глинковскому району Смоленской области |  | 634602 | 99900 |  |  |  | 518326 | 16376 |
| 1. | Глинковское сельское поселение, с.Глинка ул. Ленина | 106971 | 24975 | --- | --- | 10,0 | 79656 | 2340 |
| 2. | Болтутинское сельское поселение, д.Ново-Ханино | 79223 | 24975 | --- | --- | 5,0 | 51908 | 2340 |
| 3. | Доброминское сельское поселение, д.Марьино | 88431 | 24975 | --- | --- | 7,0 | 61116 | 2340 |
| 4. | Ромодановское сельское поселение, д.Тимошино | 111551 | 24975 | --- | --- | 10,0 | 84237 | 2339 |
| 5. | Глинковское сельское поселение, д. Матренино | 82231 | --- | --- | --- | 10,0 | 79892 | 2339 |
| 6. | Глинковское сельское поселение, д. Яковлево | 102458 | --- | --- | --- | 9,0 | 10119 | 2339 |
| 7. | Доброминское сельское поселение, д.Василево | 63737 | --- | --- | --- | 7,0 | 61398 | 2339 |