Сведения о выполнении плана – графика реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образовании «Глинковский район» Смоленской области» за 12 месяцев 2016 года.

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (Ф.И.О. ответственного) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб) | Значение показателя | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План за 12 месяцев 2016 года | Фактически освоено за 12 месяцев 2016 года | % освоения | Плановое за 12 месяцев 2016 года | Фактически за 12 месяцев 2016 года |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |
|  | Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Отдел по образованию | Местный бюджет | 10,0 | 5,250 | 100 |  |  | Сокращение дней участия в конкурсе, 4,750руб. перенесены на обустройство ост. пунктов |
|  | Обустройство автобусных остановочных пунктов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |  |
|  | Обустройство пешеходных переходов | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 |  |  |  |
|  | Доставка участников на мероприятия | ТХУ | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 100 |  |  |  |