Сведения о выполнение плана – графика реализации муниципальной программы на 1 полугодие 2016 года

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования  (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на  2016 год. (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание  ( причины не освоения) |
| План на 12 мес.2016г. | Фактически освоено за 6 месяцев 2016 | % освоения | Плановое на 12 мес. 2016 | Фактическое за 1 полугодие 2016 |  |
|  | **Подпрограмма** «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  | - | - |  |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на ремонт и содержание систем водоснабжения Глинковского сельского поселения | Аппарат Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области, МУП «Коммунальщик» | Местный бюджет | 350 | 267,61 | 76% | 5% | 0% |  |
|  | **Показатель:**  Снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды -0% |  |  | - | - | - | 0 | 0 |  |

Исп. Деркунская Е.А.

2-10-37